Załącznik nr 6

- projekt-

UMOWA …………………………

Zawarta w dniu ………………………..  w Dąbrówce pomiędzy  Gminą Dąbrówka mającą  swą siedzibę  w Dąbrówce, NIP 125 133 47 85  zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: Wójta Gminy Dąbrówka - Pana Radosława Korzeniewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dąbrówka- Pani Agnieszki Adam

a firmą …………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  rozstrzygniętym w dniu …………………...r. została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie”

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty i Guzowatka”.

i/lub

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Trojany i Zaścienie”.

2. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Zadanie nr 1 - Chajęty i Guzowatka o długości około 6,5 km; Zadanie nr 2 - Trojany i Zaścienie o długości około 4,5 km. Długość kanalizacji tłocznej uzależniona będzie od ilości zaprojektowanych przepompowni sieciowych. Sieć należy zaprojektować w drogach powiatowych i gminnych.

Podana  długość jest jedynie szacunkowa i nie jest dla projektanta wiążąca - jej zmiana nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości umowy.

Sieć kanalizacyjna będąca przedmiotem zamówienia, musi zostać zaprojektowana w taki sposób aby współpracowała z istniejącą siecią kanalizacyjną: dla miejscowości Trojany i Zaścienie włączenie na granicy miejscowości Karpin i Trojany, dla miejscowości Chajęty i Guzowatka włączenie w miejscowości Małopole.

Kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek użytkowników należy zaprojektować w sposób umożliwiający podłączenie grawitacyjne indywidualnych użytkowników. W projekcie należy również wskazać trasę  przyłącza kanalizacyjnego od granicy nieruchomości do istniejącego lub projektowanego budynku.

Zamawiający załącza do SIWZ poglądowe szkice proponowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej i Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Dąbrówka do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawców przy ocenie zakresu zamówienia.

3.1. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie dla każdego zadania:

a) podkładów mapowych do celów projektowych,

b) projektu budowlanego -6 egz. w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku i uzyskaniu przez  Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę ,

c) projektu wykonawczego  w rozbiciu na branże - 4  egz.,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

e) przedmiarów robót  -2 egz. z podziałem na sieć grawitacyjną do granicy działek, kanalizację tłoczną z przepompowniami ścieków  oraz oddzielnie na przyłącza kanalizacyjne na odcinku od granicy nieruchomości do istniejącego lub projektowanego w raz z ze zbiorczym zestawieniem przyłączy (nr działki, właściciel, długość przyłącza, ilość studzienek kanalizacyjnych, szamba przewidziane do likwidacji ).

Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu.

Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki jest przyjęty w STWiORB.

Przedmiar będzie stanowił podstawę do wyliczenia ceny przez Wykonawcę robót budowlanych w zamówieniu publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga, aby był on sporządzony w układzie tabelarycznym zgodnym z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072) oraz dodatkowo uzupełniony o kolumny cena jednostkowa i wartość,

f) kosztorysów inwestorskich- 2 egz. ( na podstawie przedmiarów) z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień,

g) sporządzenie operatów wodno - prawnych i uzyskanie zgody na przejście pod ciekami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego - jeśli będzie wymagane,

h) przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia wraz z przygotowaniem wniosku i niezbędnych załączników do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (tj. raport oddziaływania na środowisko, przebieg sieci wkreślony na mapach ewidencyjnych, itd.) - jeśli będzie wymagane,

i) uzyskanie wszelkich koniecznych warunków, decyzji, zgód, opinii oraz uzgodnień branżowych - w formie pisemnej i elektronicznej,

3.2. Forma  opracowań:

a) dokumentacja projektowa, przedmiary robót i kosztorys inwestorski  w formie papierowej  i  na nośniku CD w formacie umożliwiającym ich odczyt i drukowanie przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania.

b) przynajmniej 2 egz. projektu budowlanego muszą być opieczętowane przez organ wydający pozwolenie na budowę.

c) wykonawca  przystąpi do końcowej edycji dokumentacji projektowej po uzgodnieniu jej z Zamawiającym i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce,

d) wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji przetargowej projektu oraz przedmiaru robót w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do:

a) uzyskania zgody właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych na przejście z projektowaną siecią kanalizacyjną  przez ich teren i ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Dąbrówka,

b) uzyskanie zgody właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych wraz załącznikiem graficznym z przedstawiającym lokalizacje sieci i przyłącza oraz zgodę lub odmowę na wykonanie sieci i przyłącza kanalizacyjnego,

c) sporządzenie wykazu działek po których przebiega sieć kanalizacyjna oraz wykazu działek, dla których projektuje się przyłącza kanalizacyjne ( z wykazem właścicieli/zarządców),

d) wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz wskazanie drzew przewidzianych do usunięcia/przesadzenia, które kolidują z projektowaną siecią kanalizacyjną,

e)  uzyskania z upoważnienia zamawiającego decyzji udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę.

3.4.  Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem opinii, badań, uzgodnień czy decyzji, wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej w tym min.:

a) Uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych.

b) Uzyskanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania  orz wypisów z rejestru gruntów

c) Wykonania badań geologicznych i dokumentacji przy założeniu wykonywania otworów pod każdą przepompownię ścieków oraz na trasie kanału grawitacyjnego w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 1 otwór  na każdy rozpoczęty kilometr kanalizacji grawitacyjnej.

d) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy- jeśli będzie wymagany

e) Przygotowanie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków

f) Opracowanie instrukcji zasilenia rezerwowego przepompowni agregatem prądotwórczym

g) Uzyskania wszelkich nie wymienionych wyżej, a koniecznych dokumentów formalno-prawnych i pokrewnych, własnym staraniem.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca winien przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności

i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić.

3.5. Stan aktualny

a)	Miejscowości przewidziane do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b)	Sieć i urządzenia kanalizacyjne będą zlokalizowane w pasie dróg  powiatowych i gminnych oraz na działkach prywatnych.

c)	Uzbrojenie terenu: sieć gazowa i wodociągowa z przyłączami, przewody energetyczne napowietrzne i  kablowe oraz telekomunikacyjne.

3.6. Pomoc techniczna

Na etapie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót: "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie" projektant będzie współpracował z zamawiającym w zakresie odpowiedzi na pytania wykonawców związane z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych, tj. od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta z wykonawcą na oddzielnych zasadach

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją

( 2

1.  Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:

-z ramienia Zamawiającego:

Rafał Roguski

-osoba upoważniona do realizacji przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy:

…………………………………..

( 3

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w (1 pkt.1 niniejszej umowy , strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe , którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego w wysokości:

brutto słownie złotych…………………………………..,

w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. kwota …………………………………zł ;

cena netto w kwocie …………………………………..zł

Kwota brutto określona powyżej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w  ( 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie , z zastrzeżeniem ( 12 pkt.4.

( 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców , niezbędne do realizacji zamówienia głównego.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

( 5

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych , jak również w trakcie realizacji inwestycji.

( 6

- Termin wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) rozpoczęcie prac projektowych – w dniu następnym po podpisaniu umowy

b) zakończenie całości prac i odbiór : 15.12.2017r.

2.  Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej i uzyskaniu  pozwolenia na budowę na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową egzemplarze dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w siedzibie zamawiającego do ww. terminu.

4. Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie , że jest ona wykonana zgodnie z umową ,wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć.

( 7

1.  Wykonawca może wystawiać fakturę  częściową o łącznej wartości do 50% wartości przedmiotu umowy po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót  , pozostała kwota ( 50% ) zostanie zapłacona po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest  faktura

wystawiona przez  Wykonawcę po dokonaniu odbioru  przedmiotu zamówienia.

3.Termin płatności faktury określa się na  30 dni od daty otrzymania kompletu

dokumentów przez Zamawiającego, tj. prawidłowo wystawionej faktury i właściwie

podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.Faktura za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy na niej wskazane .

5.Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

# § 8

# Wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji.

# W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych  i ilościowych użytkować opracowania na następujących polach eksploatacji:

# w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – kserowanie , skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD

# 2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których Dokumentacje utrwalono:

# 2.3. użytkować na własny użytek i użytek jednostek związanych , dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część , a także ich kopie:

# 2.3.1. wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

# 2.3.2. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania prac,

# 2.3.3. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

# 2.3.4. wykorzystywać opracowanie  lub jego dowolną część do prezentacji

# 2.3.5. wprowadzać Dokumentację lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,

# 2.3.6. zamieszczać Dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pomocą sieci Internet,

# 2.3.7. zwielokrotniać Dokumentację lub jej część dowolna techniką.

# 3. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji.

# 4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

# 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mowa w § 3 ust.1

# 6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności  egzemplarzy Dokumentacji w liczbie określonej w SIWZ.

# 7. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów i opracowań projektowych pracownikami , podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z Dokumentacją oświadczenia twórców o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych oraz na naruszenie integralności utworu w wyżej opisany sposób i to w granicach opisanych w zależnych oraz na naruszenie integralności utworu w wy żej opisany sposób i to w granicach opisanych w niniejszej klauzuli, a w razie niewykonania tego zobowiązania jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich.

# 8. Jeżeli naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie dotyczącym praw autorskich , a osoba której dobra zostały naruszone zwróci się , do Zamawiającego o zadośćuczynienie / odszkodowanie lub inną formę rekompensaty finansowej , Wykonawca zobowiązany jest całkowicie uwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności ( w tym finansowej) z tego tytułu.

# 9. Wszystkie zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Dokumentacji, odnoszą się również do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach umowy przez Wykonawcę , również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi.

# § 9

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia za prace projektowe (ceny brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ……………. zł (słownie złotych ……………….)w formie   …………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy

w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 10

- Strony ustalają , że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy – nastąpi przez określonej sumy ( kara umowna) przez Wykonawcę , w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 pkt.1 umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art.145 ustawy Pzp.

  - Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 pkt.1 umowy.

    - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 pkt.1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki , licząc od daty zakończenia usługi określonej w  w  § 6 pkt.1 lit. b umowy

    - Za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 pkt.1 umowy,  za każdy dzień zwłoki , licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktur.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20%

wynagrodzenia umownego netto.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem  terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W wykryciu wady dokumentacji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Stwierdzone w okresie rękojmi  wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wyznaczonemu na usunięcie wady, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy , po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad.

§ 12

1, Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności , wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

    - zmian ogólnie obowiązujących , prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów

    - zaistnienia siły wyższej; zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykona ć przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ

- Strony postanawiają, ze termin wykonania przedmiotu  umowy może  być zmieniony w sytuacji:

a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej  realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym , to jest o okres przedłużenia ponad okres wynikający z niniejszej umowy oraz przepisów prawa tak, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.

b) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania

przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac.

c) Zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustalona przez Strony umowy.

- wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług, przy czym zmiana ta ma być powiązana z obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia , odpowiednio do jego procentowego podwyższenia lub jego procentowego obniżenia. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów , z których wynikają w/w zmiany.

- Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych przypadkach przewidzianych w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

    - została rozwiązana firma Wykonawcy

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

    - Wykonawca przerwał prace  związane z realizacją umowy  na okres dłuższy niż 21 dni

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

    - Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania , według stanu na dzień odstąpienia,

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres ,który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 14

1.Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.

2.Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

( 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA