U M O W A Nr   ……………….

zawarta w dniu …. września  2017 r.

pomiędzy Gminą Dąbrówka, z siedzibą w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14,05-252 Dąbrówka posiadającą NIP 125-133-47-85 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Radosława Korzeniewskiego - Wójta Gminy Dąbrówka, przy kontrasygnacie Agnieszki Adam - Skarbnika Gminy,

a

firmą ……………………….. , ………………………….., ………………… ……………

posiadającą NIP …………………. zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………. - właściciela

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie z przetargu nieograniczonego na  podstawie art. 39, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrówka.

- Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określają dokumentacja projektowa, STWiOR, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Formularz ofertowy Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 3

- Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2017 r.

- Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 6 ust. 10.

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

- Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4 powyżej wszelkie zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy.

- Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w ust.1.

- Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 6 Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania lub nie uwzględnić bez podania przyczyny, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tegoż tytułu.

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

- Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia umownego) należy w szczególności:

- terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3 ust.2

- wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, SIWZ, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania,

- wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

- uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty,

- przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji zgodności, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego,

- zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

- zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapewnienie ładu  i porządku.

- zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

- okazanie na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej obiektu (tyczenie, inwentaryzacja),

- sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu,

- dokonania rozruchu wszystkich oczyszczalni i przeszkolenia w sprawie użytkowania właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną oczyszczalnie oraz przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji zamontowanej oczyszczalni, na potwierdzenie tych czynności Wykonawca przedstawi Zmawiającemu stosowny protokół podpisany przez Właściciela danej nieruchomości

- przeprowadzenia , w okresie 1 roku od odbioru końcowego, przeglądu wszystkich oczyszczalni przy udziale Zamawiającego, właścicieli nieruchomości i inspektora nadzoru, sprawozdanie z w/w przeglądów przedłoży Zamawiającemu.

- wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych przez osobę/instytucję posiadającą stosowne uprawnienia dla 10% losowo wybranych obiektów,

- wykonanie co najmniej 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni (wykonane na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci elektronicznej na płycie CD,

- po podpisaniu umowy przedłożenie Zamawiającemu certyfikatu/deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2: 2013, w której podane będą wskaźniki skuteczności oczyszczania oraz potwierdzenie, że prawidłowo wykonane roboty gwarantują prawidłową pracę urządzeń oczyszczalni.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem),

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

- odbiór prawidłowo zgłoszonych robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

- odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

- zapłata prawidłowo wystawionych faktur na podstawie odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

- przekazanie Wykonawcy listy mieszkańców, u których mają być zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jest zobowiązany do realizacji inwestycji  w sposób określony przez instytucję udzielającą wsparcia finansowego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie  kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………….. zł

(słownie: ……………………………………………………….),

w tym: wartość netto ……………….. zł, podatek VAT ………………………zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, wynikające z dokumentacji projektowej, istniejącego stanu terenu, opinii instytucji uzgadniających oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę geodezyjną, badania ścieków itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

- Wynagrodzenie kosztorysowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego i przygotowanej przez Wykonawcę oferty. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w STWiOR.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

- W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 11, natomiast wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości kosztorysu ofertowego tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne, a ponadto zatwierdzone w stosownym aneksie do umowy.

- W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość kosztorysową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.7  podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ( R, Ko, Kz, zysk), przyjętych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. W przypadku braku w wyd. SEKOCENBUD cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót - przyjęte przez wykonawcę ceny wymagają akceptacji Zamawiającego.

§ 7

- Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Rafał Roguski inspektor ds. inwestycji z siedzibą w: Urząd Gminy w Dąbrówce, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka przy czym funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ………… upr. bud. na ……………………

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ……………… - upr.    bud. nr …………………………….

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do zapisów:

1) niespełniających wymagań określonych w SIWZ, w tym m.in. okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;

2) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 9. ust. 6.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 9. ust. 7.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (aneksu).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

§ 9

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy, w szczególności:

oświadczenie producenta urządzenia, jego przedstawiciela lub osoby sprawującej nadzór, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje prawidłowe oczyszczanie ścieków,

- badania ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez osobę/instytucję posiadającą stosowne uprawnienia dla 10% losowo wybranych obiektów,

- co najmniej 5 zdjęć dla każdej oczyszczalni  (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci elektronicznej na płycie CD.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadaj ą się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiaj ą użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za  opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ich usunięciu,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2;

- za opóźnienie w odebraniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek z prac wskazanych w § 5 ust. 1 pkt , 17 18 lub 19, w wysokości 50 zł za każdy  rozpoczęty dzień liczony dla każdego stwierdzonego przypadku odrębnie;

- za opóźnienie w przekazaniu sprawozdania o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień

7)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców,

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

9)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

10)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek,

11)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości niezależnie od zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu i prawidłowym zgłoszeniu, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy w części strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 12 i § 13 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, za wykonane i odebrane elementy robót ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym i instytucją finansującą ), oraz fakturą końcową, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Termin realizacji faktur - w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, przy czym podstawą do ich wystawienia jest protokół odbioru elementów i protokół odbioru końcowego.

- Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto nr  …………………………………………………….

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy siłami podwykonawców, przyjęcie i zapłata faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi każdorazowo po uprzednim udokumentowaniu faktu rozliczenia się wykonawcy z podwykonawcą.

- Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60  miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu art.  577 k.c., na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót i przekazania obiektów w   użytkowanie.
3.          Wykonawca przedłuża okres rękojmi na 36 miesięcy

§ 16

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020) możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 umowy

- zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 umowy

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 umowy.

- Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 17

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: