Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych

UMOWA NR ......

W dniu.................... w.........................................................pomiędzy:

..............................................................................................................

z siedzibą w .........................................................................................

NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................,

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- ............................................................................................................

- ............................................................................................................

a

...............................................................................................................

z siedzibą w

...............................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez

Sąd Rejonowy w ..............................................Wydział ......................... Gospodarczy

Rejestrowy

Dział B .............z kapitałem zakładowym .........................,- PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej

......................................................................... pod nr ................................

zwaną/ym dalej “Wykonawcą” , reprezentowaną/ym przez:........................................................................................................................,.........................................................................................................................

NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................,

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym - art. 39 i art. 40 ust. 2 Ustawy (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasków”.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane w postaci *prawnego tytułu własności, *użytkowania wieczystego,

*zarządu w postaci ................... oraz posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu

na budowę.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, opracowany na podstawie dokumentacji,

kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje

wykonanie n/w obiektów/róbot:

sieć kanalizacji grawitacyjnej:

3.1. Ø 315 x 9,2 PVC-U –               1 079,0 mb.

3.2. Ø 250 x 7,3 PVC-U –               2 756,0 mb.

3.3. Ø 200 x 5,9 PVC-U –                  879,0 mb.

3.4. Ø 160 x 4,7 PVC-U –                  829,0 mb.

Sieć kanalizacji ciśnieniowej:

3.5. Ø 90 Pe 100 SDR 17,6  –              25,0 mb.

Przyłącza kanalizacyjne:

3.6. ilość -                                             105 szt.

3.7. długość - Ø 160 x 4,7 PVC-U – 1 415 mb.

4. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót, określa Załącznik nr 1

do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Przekazanie placu budowy ............................................................................. .

1.2. Rozpoczęcie robót .......................................................................................... .

1.3. Zakończenie robót: I etap – 31 października 2006r.; II etap 31 października 2007r.

2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

3.1. Opóźnienia przekazana przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót.

3.2. Nieprzedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.

3.3. Nieprzekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej,

o której mowa w § 4 pkt 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym

dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

3.4. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

3.5. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj

lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy

w terminie do ......................... .

2. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia w sieciach powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy, które nie były ujęte na planie istniejących instalacji i sieci.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie

z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże

Wykonawcy w ............. egzemplarzach wraz z oświadczeniem

o kompletności, w terminie do dnia .......................... .

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad,

błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian

we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony,

nie dłuższym niż ....... dni.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie

........................................................................................................................... .

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.).

2. Nadzór autorski pełnić będzie:

........................................................................................................................... .

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

........................................................................................................................... .

§ 6

Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne

urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość

oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

3. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy

pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie

zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji

wymaganych tą ustawą.

5. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren

budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ............... dni po podpisaniu protokołu

odbioru końcowego.

7. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych

oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie

właściwe polisy.

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający

dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz projektu.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną.

4. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić następujące badania:

a) szczelności wykonanej sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

b) zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach budowlanych w drogach.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają

Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność

za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego

okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności

za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie:

Netto: ……………   zł

podatek od towarów i usług VAT:

7%:   ……………  zł

brutto: ……………. zł

słownie złotych: …………………………………………………. .

Ww. wynagrodzenie ustalono na podstawie dokumentacji, SIWZ i kosztorysu ofertowego sporządzonego na ich podstawie, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wartości poszczególnych zakresów robót objętych niniejsza umową

określa Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy (tabela elementów scalonych) i Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,

a których zakres finansowy nie przekracza 20% ceny ofertowej, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych

samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 3, będzie ustalone

kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru, uwzględniającym nw. składniki kalkulacyjne za poszczególne

grupy robót:

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami

przejściowymi, jedną wystawioną za roboty wykonane do zakończenia I etapu, drugą wystawioną za roboty wykonane w trakcie realizacji II etapu, oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty stanowić będzie

protokół procentowego zaawansowania robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru

i Kierownika Budowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca uzyskał jego potwierdzenie dostarczenia faktury do rozliczenia .

§ 13

1. Ustala się termin płatności faktury w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

2. Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę

ich wystawienia, o których mowa w § 12 pkt 2 i 3.

3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku

................................................................................................................................................. .

§ 14

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

2) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych w terminie ....... dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru,

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy

Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu

poprzedniego.

§ 15

1. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, wniesie

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w §11 pkt 1 zostanie wniesione

w formie przewidzianej w Ustawie – Prawo zamówień publicznych.

………………… - stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz

służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr ..... do umowy.

2. Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową

wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu

rękojmi.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

4. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia

ustalonego w § 11 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione

zabezpieczenie w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.

§ 16

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione

kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki,

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony z tytułu

odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%

wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 17

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość

do odbioru wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak

ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu,

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając

o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie,

Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego

odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania

należności przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dokona w terminie ..... dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i

rękojmi na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty

przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego

usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

w terminie ..... dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym

przez strony.

§ 19

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem

nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 20

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie ....... miesiąca

od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania

protokółu odbioru,

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego

obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

w terminie ....... od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, Wykonawca

sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację

inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ..... dni,

usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów

poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów

i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od  
Wykonawcy teren budowy.

§ 21

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i inne obowiązujące.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

§ 24

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 - ...........................................,

- Załącznik nr 2 - ...........................................,

- Załącznik nr 3 - ...........................................,

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY