UMOWA Nr …………………………….

W dniu ………………….  w Dąbrówce pomiędzy:

Gminą Dąbrówka

Siedziba: 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14

NIP 125-133-47-85

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

- Tadeusza Bulika – Wójta Gminy,

a

………………………………………

Siedziba: ………………………………………….

Numer NIP: ……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania:

„Rozbudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce”

które  będzie realizowane w trzech etapach:

etap I  - Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby

Koła Gospodyń Wiejskich,

etap II - Uwolnij Przestrzeń dla Kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce,

etap III – Roboty pozostałe

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o dokumentację projektową, SIWZ i  kosztorys ofertowy.

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy organizacji i wykonania robót stanowiący załącznik       nr 4 do umowy określa zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)   protokolarne przekazanie frontu robót,

2)   przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i przejęcie aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazane miejsce i mienie;

2) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody, gazu i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

3) Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy.

4) Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

5) Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

6) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (zał. Nr 4 do umowy).

7) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego.

8) Współpraca ze służbami Zamawiającego.

9) Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.

10) Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

11) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

12) Wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.

13) Przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.

14) Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

15) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

16) Wykonawca zobowiązany jest do szczególnie starannego zabezpieczenia placu budowy ze względu na bezpośrednią bliskość funkcjonującego budynku Urzędu Gminy oraz w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Urzędu.

17) Wykonawca zorganizuje teren budowy (w szczególności: zabezpieczy i zorganizuje wejścia i przejścia, zapewni porządek i czystość na terenie budowy i w jej najbliższym otoczeniu);

- Wykonawca wywiezie oraz w przypadkach wymaganych przepisami dokona utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów (z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego materiałów do przekazania Zamawiającemu) oraz przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadu oraz inne wymagane przepisami prawa dokumenty; Usuwanie zdemontowanych urządzeń, gruzu i innych materiałów odbywać się będzie przez Wykonawcę i na jego koszt, sukcesywnie w trakcie prowadzonych prac

- Za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania prac objętych zakresem zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikłe z:

    - szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych robót;

    - zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego i nieruchomego związanego z prowadzeniem robót w tym mienia będącego częścią rozbudowywanego budynku;

    - zniszczenia własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

§ 3.

Termin realizacji Umowy

1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia

30 sierpnia 2013r.

2.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy.

3.	Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 4.

Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, oraz niezbędnych do przedłożenia celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu a w szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej,

3)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)	protokołów badań,

5)	gwarancji,

6)	instrukcji obsługi,

7)	aprobat technicznych,

8)	atestów i certyfikatów jakości,

9)	deklaracji zgodności z PN,

10)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4. Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót objętych tą umową. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 10 dni od daty jego zgłoszenia przez Wykonawcę i po całkowitym zrealizowaniu zamówienia.  Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.	O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt otrzymania zawiadomienia.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.	Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.	Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia protokolarnego odbioru placu budowy i podpisania protokółu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ………………….. zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł, słownie złotych: ………………………………………………………..

- Wynagrodzenie ustala się na podstawie oferty Wykonawcy jako wynagrodzenie kosztorysowe brutto dla całości zadania.

3. 	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy podany na fakturze.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturami końcowymi. Faktury częściowe Wykonawca wystawi nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Wystawienie faktur przejściowych nastąpi na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego, a faktur końcowych na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru końcowego. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Co najmniej 10% wartości projektu zostanie rozliczone fakturami końcowymi.

6. Faktury za wykonane roboty, zadania określonego w § 1 ust. 1 Umowy, wystawiane będą odrębnie dla każdego etapu zadania.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej w wysokości: ……………………

2.	Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.  Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową

wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu

rękojmi.

4.  Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie

okresu gwarancji.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

5.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

6.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

7.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 8.

- Przeglądy  gwarancyjne.

- Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego.

- O terminie i  ilości  przeglądów gwarancyjnych  decyduje Zamawiający.

- Przegląd  gwarancyjny  przeprowadza Zamawiający przy udziale:

- przedstawiciela Wykonawcy,

- innych osób zaproszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

- Przegląd gwarancyjny polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu zamówienia w zakresie określenia wad ukrytych, przed upływem terminu gwarancji jakości.

- Odbiór przed upływem okresu gwarancji.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór  dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  jakości.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji.

§ 9.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające, których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

§ 10.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 11.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

·a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy. ·

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego spowodowane winą Wykonawcy w wysokości  10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.  Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości kontraktu za zerwanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

7.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego   doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Wykonawca:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Załączniki do umowy:

6.1. Dokumentacja projektowa

6.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6.3. Oferta Wykonawcy

6.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

6.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

7.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

·Inspektor nadzoru inwestorskiego:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

a)	Wykonawcy:

-Kierownik Robót

………………………..

9.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający							                    Wykonawca

……………………………                                                                      ………………………….