Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/90/2003

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29.12.2003r.

Plan finansowy

wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2003.

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Kwota w zł | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| dz. | rozdz. | § |  |  |  |
| 750 | 75023 | 4270 | Remont dachu budynku Urzędu Gminy | 200.000 | 31.10.2004 |
|  |  | 6050 | Rozbudowa Urzędu Gminy | 96.000 | 30.06.2004 |
| 801 | 80101 | 4270 | Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Guzowatce | 72.695 | 31.10.2004 |
| 900 | 9095 | 6050 | Budowa studni w Kuligowie | 37.829 | 30.04.2004 |
| 900 | 9095 | 6050 | Budowa studni w Laskowie | 3.404 | 30.04.2004 |
|  |  |  | R A Z E M: | 409.928 |  |

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XIII/90/2003

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 grudnia 2003r.

W związku ze zniszczeniem dachu które nastąpiło w końcu listopada, dokonano jedynie prowizorycznego zabezpieczenia. Z uwagi na warunki atmosferyczne właściwy remont przewidziano na miesiące wiosenno – letnie. Koszt i zakres robót określony jest w kosztorysie inwestorskim.

Rozbudowa Urzędu Gminy wymaga uzgodnień z Pocztą Polską i Telekomunikacją Polską , najemcami pomieszczeń od Gminy.

Uzgodnienia te się przedłużają, co wpłynęło na przedłużenie wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2004.

Na remont dachu i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Guzowatce rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą.

Budowa studni w Kuligowie jest w fazie realizacji. Pozostała do wykonania analiza wody i przyłączenie do sieci energetycznej. Nie został dokonany odbiór techniczny i główny wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia.

Studnia w Laskowie nie została podłączona do sieci energetycznej.