Załącznik

do Uchwały Nr XVII/117/2004

Rady Gminy w Dąbrówce

z dnia 21 czerwca 2004 roku

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY DĄBRÓWKA

NA LATA 2004 – 2006

wraz z perspektywą na lata 2007-2013

OPRACOWANIE: WARSZAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ

Czerwiec 2004 rok

SPIS TREŚCI

# WSTĘP

# I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

# II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

## Położenie, powierzchnia, ludność.

## Środowisko przyrodnicze.

## Turystyka.

## Zagospodarowanie przestrzenne:

Uwarunkowania ochrony środowiska.

Infrastruktura techniczna.

Własność nieruchomości.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

GOSPODARKA LOKALNA:

Główni pracodawcy oraz struktura podstawowych branż na terenie gminy.

## SFERA SPOŁECZNA:

Sytuacja demograficzna i społeczna terenu.

Warunki i jakość życia mieszkańców.

Rynek pracy.

Identyfikacja problemów oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia

# III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE GMINY

# Zadania obejmujące rozwój systemu komunikacji i   infrastruktury.

Rozwój systemu komunikacji i układu drogowego.

Rozwój sieci infrastruktury technicznej.

Zadania obejmujące poprawę stanu środowiska naturalnego.

## Zadania obejmujące poprawę warunków i jakości życia

## mieszkańców.

# IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

## Zadania w horyzoncie czasowym objętym Planem Rozwoju Lokalnego tj. w latach 2004 – 2006.

## Propozycja zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego, tj. na lata 2007 – 2013.

# V. POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY I POWIATU

# VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

# VII. PLAN FINANSOWY NA OKRES REALIZACJI PLANU

# VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

# IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## System monitorowania planu rozwoju lokalnego

## Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

## Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

## Informacja i promocja planu rozwoju lokalnego.

# ZESTAWIENIE TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

WSTĘP.

Władze samorządowe gminy Dąbrówka, rozumiejąc pilną potrzebę działania na rzecz wykorzystania szans rozwojowych i jednoczesnego przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie proces restrukturyzacji znacznej części gospodarki lokalnej zadecydowały o opracowaniu niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego jako dokumentu komplementarnego do strategii rozwoju gminy. Mając na względzie włączenie się w działania na rzecz osiągania celów Narodowego Planu Rozwoju  przy jednoczesnym możliwie najwyższym wykorzystaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ustalono priorytety i zaplanowano listy zadań inwestycyjnych, których realizacja doprowadzi do trwałej ochrony środowiska naturalnego, rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz podniesienia jej konkurencyjności w powiecie i województwie. Proces określenia priorytetów rozwoju i najważniejszych projektów inwestycyjnych odbył się z szerokim udziałem społeczności lokalnej. Lokalni liderzy i przedstawiciele poszczególnych miejscowości z terenu gminy uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których wypracowane zostały istotne założenia niniejszego dokumentu.

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zakresem cały obszar Gminy Dąbrówka i dotyczy okresu lat 2004-2006 oraz kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej - lat 2007-2013.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU.

Na potrzeby niniejszej analizy w szczególnie w części dotyczącej środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego, wykorzystano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka, opracowane w 2003 r. przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Dokument ten, pomimo że nie stanowi aktu prawa miejscowego, zawiera wiele cennych i ważnych z punktu widzenia rozwoju gminy zapisów zarówno w części diagnostycznej, jak i planistycznej.

1. ANALIZA

- Położenie, powierzchnia, struktura użytkowania gruntów

Gmina Dąbrówka położona jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, w dolinie rzeki Bug, około 35 km na północ od Warszawy. Zlokalizowana jest w środkowej części województwa mazowieckiego. Najbliższymi miastami są: Radzymin 12 km na południowy zachód, Wyszków – 18 km na północny wschód, Wołomin (siedziba powiatu) 22 km na południe, Tłuszcz 12 km na wschód.

Gmina Dąbrówka graniczy z pięcioma gminami powiatu wołomińskiego i wyszkowskiego – są to:  Klembów, Tłuszcz, Somianka, Zabrodzie i Radzymin.

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 8 Warszawa – Białystok.

Gmina jest podzielona na 27 sołectw i zajmuje  powierzchnię 109,05 km2 , co stanowi ok. 10% powierzchni powiatu wołomińskiego .

Gminę Dąbrówka ze względu na sposób użytkowania ziemi można określić jako rolniczą. Z powierzchni 109,05 km2 aż 77,8 km2 (71,4%) to użytki rolne – z czego 20% przypada na łąki i sady. Przeważają mało wydajne gleby niskich klas V i VI, najkorzystniejsze – III klasy – występują tylko na obszarze pomiędzy Dąbrówką i Chajętami oraz w rejonie Stasiopola.  21,3 km2 czyli 19,5% to obszary leśne – w ok. 30% będące własnością Skarbu Państwa.

Część gruntów zwłaszcza leśnych należy do wspólnot wiejskich. W niektórych sołectwach są to powierzchnie przekraczające 50 ha (Kuligów – ok. 170 ha, Ślężany – ok. 70 ha, Czarnów – ok. 60 ha). Grunty te, obecnie często zaniedbane, są łatwe w pozyskaniu na ewentualne cele rozwojowe. Poza w/w kompleksami lasów grunty w gminie stanowią własność prywatną.

Tylko 9,9 km2 powierzchni gminy, czyli zaledwie 9,1% to tereny zurbanizowane i pozostałe.

Taka struktura użytkowania terenu nie jest typowa dla gmin położonych w niewielkiej odległości od aglomeracji warszawskiej. Świadczy to o b. dużym potencjale w tym zakresie – ale równocześnie o istniejących istotnych barierach, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zmianę tej struktury. Jednym z zasadniczych czynników jest na pewno niewystarczający rozwój infrastruktury technicznej. W przeszłości były to także zapewne ograniczenia natury formalno-prawnej.

Większość wsi posiada zabudowę usytuowaną wzdłuż dróg, w typie mieszkaniowej - w formie zagrodowej, bądź jednorodzinnej wolnostojącej. Siedliska tworzą przeważnie zespoły dwóch, trzech lub czterech budynków (budynek mieszkalny + zabudowa gospodarczo – inwentarska).

Rejon zachodni, o charakterze przyrodniczo – rekreacyjnym wzbogacają zespoły zabudowy letniskowej, nie zawsze położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi. W przypadku Kuligowa i – w mniejszym stopniu – Ślężan mamy do czynienia z już wykształconymi miejscowościami wypoczynkowymi.

Wieś gminna Dąbrówka z istniejącymi obiektami administracji i usług publicznych stanowi punkt centrotwórczy. Dobre perspektywy rozwojowe ma również przyległy obszar centralny gminy tj. miejscowość Trojany i południowy Karpin, ponieważ terenami przyległymi do trasy krajowej Warszawa – Białystok interesują się inwestorzy.

W okolicy Stanisławowa i Guzowatki występują złoża naturalne iłów, których powierzchniowa eksploatacja w postaci wyrobisk rozwinęła się w ostatnich latach. W tym samym rejonie zlokalizowano zakłady cegielnicze. Ten rodzaj działalności nie powoduje znaczącej degradacji środowiska przyrodniczego – wyrobiska iłowe są łatwe w rekultywacji, a wraz z towarzyszącym obiektami – miejscami pracy – przedstawiają wartość gospodarczą.

Ludność

Liczba mieszkańców gminy według danych na koniec 2003 r. wynosi 6 759 osób. Gęstość zaludnienia kształtuje się więc średnio na poziomie 60 osób/km2. Jest więc zbliżona lub nieco większa niż w gminach powiatu wołomińskiego położonych bardziej na wschód, a więc w większej odległości od Warszawy. Jednocześnie jednak gęstość zaludnienia w gminie jest wyraźnie mniejsza niż np. w sąsiednim Klembowie i to pomimo położenia przy międzynarodowej trasie E8. Oznacza to istnienie dużego potencjału – w przypadku stworzenia odpowiednich warunków, gęstość zaludnienia w gminie może wyraźnie i szybko wzrosnąć zbliżając się do wartości typowych dla rejonów położonych w strefie bezpośredniego oddziaływania aglomeracji warszawskiej. Jednym z niezbędnych warunków, o których mowa, jest dobra dostępność komunikacyjna obszaru całej gminy (nie tylko terenów bezpośrednio przylegających do drogi międzynarodowej).

Tablica 1: Zaludnienie Gminy Dąbrówka na tle powiatu wołomińskiego

| GMINA | Powierzchnia w ha (stan na 1.1.2003) | Ludność (stan na 31.3.2003) | Gęstość zaludnienia/km² |
| --- | --- | --- | --- |
| Radzymin Miasto Obszar wiejski | 13093 2332 10761 | 18506 7565 10941 | 141 329 101 |
| Jadów | 11687 | 7849 | 67 |
| Dąbrówka | 10905 | 6759 | 62 |
| Strachówka | 10770 | 3199 | 30 |
| Poświętne | 10626 | 5980 | 56 |
| Tłuszcz Miasto Obszar wiejski | 10283 781 9502 | 18181 7080 11101 | 177 885 117 |
| Klembów | 8579 | 8498 | 99 |
| Zielonka | 7923 | 16912 | 214 |
| Wołomin Miasto Obszar wiejski | 5952 1732 4220 | 48638 36566 12072 | 811 2151 287 |
| Marki | 2601 | 21624 | 832 |
| Kobyłka | 2005 | 17232 | 862 |
| Ząbki | 1113 | 22278 | 2025 |
| Powiat wołomiński Razem | 95537 | 195656 | 205 |

Źródło: Dane województwa mazowieckiego uzyskane z Wojewódzkiego  Urzędu Statystycznego [sp.stat.gov.pl] Uwaga: dane Urzędu Statystycznego nie zawsze odpowiadają danym uzyskanym w urzędach pracy i urzędach gmin.

Tablica 2: Saldo migracji za okres 1.01.2002 – 30.06.2003 r.  w gminach powiatu wołomińskiego

| Miasto/Gmina | Saldo migracji 1.01.2002 – 30.06.2003 | Saldo migracji w % |
| --- | --- | --- |
| Dąbrówka | 74 | 1,1% |
| Radzymin | 802 | 4,5% |
| Kobyłka | 603 | 3,6% |
| Marki | 903 | 15,7% |
| Ząbki | 411 | 18,2% |
| Klembów | 153 | 1,8% |
| Wołomin | 963 | 2,0% |
| Zielonka | 561 | 3,4% |
| Tłuszcz | 98 | 0,5% |
| Poświętne | 6 | 0,1% |
| Jadów | -101 | -1,3% |
| Strachówka | -85 | -2,6% |

Źródło: WUS w Warszawie

Saldo migracji w gminie w ostatnich latach potwierdza tendencję do przyśpieszonego zasiedlania terenu gminy przez osoby napływające z zewnątrz. To ono wyróżnia Dąbrówkę spośród innych gmin o podobnej gęstości zaludnienia – położone dalej i charakteryzujące się gorszą dostępności komunikacyjną, mają wyraźnie ujemne lub bliskie zera saldo migracji. To potwierdza istnienie w gminie Dąbrówka potencjału, o którym była już mowa. Należy w związku z tym oczekiwać wyraźnego nasilenia się napływu nowych mieszkańców w przypadku zrealizowania kilku podstawowych działań poprawiających stan infrastruktury, w szczególności drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

GOSPODARKA LOKALNA.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dąbrówka przynależy do Równiny Wołomińskiej (318.78), wchodzącej w skład Niziny Środkowomazowieckiej oraz w swej części północnej do Doliny Dolnego Bugu (318.74).

Równina Wołomińska leży na wschód od Kotliny Warszawskiej i na południe od Doliny Dolnego Bugu. Gmina położona jest na lewym, południowym brzegu rzeki. Dolina Dolnego Bugu graniczy z Równiną Wołomińską na południu i z Międzyrzeczem Łomżyńskim od północy.

Obszar gminy leży na pograniczu głównych jednostek fizjograficznych: doliny Dolnego Bugu (północne rejony gminy) i Równiny Wołomińskiej (część południowo wschodnia).

Dolina Bugu na omawianym odcinku ma średnio 5 km szerokości, jest zdecydowanie asymetryczna, ponad 80% stanowią partie lewobrzeżne. W krajobrazie gminy dominują krajobrazy ekstensywnego rolnictwa, lasów, osadnictwa wiejskiego i letniskowego, podmokłych łąk, bagien i zieleni łęgowej oraz drobnych akwenów w dolinie Bugu. Ogółem lasy zajmują 24% powierzchni gminy, użytki zielone 22,4%.

Teren leży w zlewni bezpośredniej Bugu, w części południowo - zachodniej w zlewni Rządzy.

Rzeka Bug stanowi północną granicę gminy. Jest to dolny, ujściowy odcinek rzeki.

W pokryciu terenu dominują pola uprawne, w przewadze uprawy zbóż, oraz ekosystemy łąkowe i łąkowo - bagienne.

Lasy zajmują ok. 1/5 powierzchni gminy

Krajobraz doliny Bugu kształtują tereny naturalnych łąk z zielenią łęgową i bagien, również liczne kępy zadrzewień  śródpolnych i śródłąkowych.

W obszarze gminy dominują gleby słabe klas V i VI. Są to gleby ubogie, lekkie, okresowo lub trwale za suche.

Większe kompleksy lepszych gleb – klas IVa i IVb, z niewielkimi obszarami klas IIIa i IIIb oraz fragmentami klasy II występują  w rejonach: Dąbrówka – Małopole – Karpin, Chajęty, Stanisławów, Trojany i Chruściele.

Wg R. Gumińskiego rejon  należy do wschodniej, chłodniejszej (mazowieckiej) części dzielnicy środkowej, która obejmuje dorzecza środkowej Warty i środkowej Wisły. Jest to obszar o najmniejszych w Polsce opadach rocznych (poniżej 550mm). Liczba dni mroźnych wynosi 30 do 50 w roku, a dni z przymrozkami od 100 – 110, czas trwania pokrywy śnieżnej od 38 – 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa 200 do 220 dni.

Gmina Dąbrówka znajduje się poza systemem przyrodniczych obszarów chronionych. W obszarze gminy nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe ani obszary chronionego krajobrazu. Nie występują także drobniejsze formy ochrony przyrody - w tym pomniki przyrody.

Rzeka Bug była badana w 2001r, w punkcie pomiarowym Wyszków uzyskała klasę non, decydowały przekroczenia norm BZT5, fosforu ogólnego, zawiesiny, miana coli, w punkcie pomiarowym Popowo uzyskała klasę ogólną III.

Nieuregulowana rzeka Bug oraz brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych powodują, że szeroki pas terenów północnych gminy narażony jest na zalewy powodziowe. Strefa zagrożeń obejmuje - oprócz niezamieszkałych terenów łąkowych - także tereny zabudowy w Czarnowie i Ślężanach oraz fragmentarycznie w Kuligowie, Dręszewie i Marianowie.

W obrębie tarasu nadzalewowego, głównie w rejonie Ludwinowa i Józefowa, wraz z wysokimi stanami wód w rzece występuje lokalne zagrożenie podtopieniami w najniższych partiach terenu.

Podstawową wartość przyrodniczą stanowi naturalny korytarz ekologiczny doliny Bugu – obszar przewidziany do włączenia do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to obszar o niskim stopniu przekształceń krajobrazu, wyjątkowym bogactwie fauny i flory, występowaniem chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk chronionych

#### TURYSTYKA.

Specyfika położenia terenu (dolina Bugu i ciągnące się wzdłuż niej pasmo leśne, przynależność do „zielonych płuc Polski”, bliskość aglomeracji warszawskiej) oraz charakter środowiska predysponują obszar gminy Dąbrówka do organizacji szeroko pojętej działalności turystycznej.

Dotyczy to zwłaszcza doliny Bugu w obrębie tarasu zalewowego jednakże zasady zagospodarowania powinny być dostosowane do ograniczeń wynikających z nadrzędności potrzeb ochrony środowiska. Dotychczas jednak na terenie gminy usługi turystyczne ograniczają się do funkcjonowania dwóch gospodarstw agroturystycznych  i jednego obiektu z miejscami noclegowymi (świadczy usługi w ograniczonym zakresie – dla osób uczestniczących w spotkaniach i szkoleniach firmy która jest właścicielem obiektu). Należy spodziewać się, że korzystne zapisy studium uwarunkowań poparte planami zagospodarowania przestrzennego i rozwój infrastruktury będą sprzyjały stopniowemu rozwojowi funkcji turystycznej północnej części gminy. Wymagać to będzie jednak zaangażowania kapitałowego i wysiłku organizacyjnego popartego odpowiednimi kwalifikacjami. Tak więc jest to możliwe w perspektywie kilku, kilkunastu lat. O wiele szybciej, bo już obecnie rozwija się funkcja letniskowa i rekreacyjna – wzrasta zainteresowanie terenami położonymi w północnym pasie wzdłuż Bugu. Niewystarczający rozwój infrastruktury blokuje bardziej dynamiczny rozwój tej funkcji, jednocześnie jednak powoduje, że ceny gruntów nie są wygórowane, co „nakręca” popyt na grunty.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Celem polityki przestrzennej gminy jest współuczestniczenie w działaniach wiążących się z osiąganiem wyżej nakreślonych celów strategicznych i pośrednich rozwoju gminy

Gmina Dąbrówka posiada trzy uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: plan ”Północ”, plan „Wschód” oraz plan „Centrum” wykonane w skali 1: 2000 (zob. ust. 1.5.). Projekty miejscowych planów: „Trojany” oraz „Kuligów” są obecnie na etapie uchwalania.

W planach tych rozróżniono tereny: zabudowy mieszkaniowej (z dopuszczeniem usług oraz obiektów o charakterze pensjonatów), zabudowy siedliskowej, zabudowy letniskowej (z dopuszczeniem budynków mieszkalnych i pensjonatowych), tereny usług oraz produkcji, określono również obszary leśne.

W planie „Północ” wiodącym przeznaczeniem terenu jest zabudowa letniskowa, podobnie będzie w planie „Kuligów”. Analogicznie, w planie „Wschód” dla obszarów leżących po wschodniej stronie trasy krajowej Warszawa – Białystok, podtrzymuje się istniejący charakter zabudowy mieszkaniowej

W zapisach Studium przewiduje się wyodrębnienie stref rozwoju o zróżnicowanych funkcjach i kierunkach zagospodarowania:

„Główna funkcja strefy położonej w pólnocnej części gminy: letniskowa, z tendencją wzrostową na rzecz form stałego mieszkalnictwa. Tereny położone na tarasie zalewowym Bugu o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych  z miejscowościami Kuligów, Stasiopole, Czarnów, Ślężany i Dręszew, położonymi blisko krawędzi tarasu oraz miejscowościami leżącymi w „drugim szeregu”, bliżej pasma leśnego: Józefów, Ludwinów, Kowalicha i Marianów. Są tu na ogół korzystne warunki budowlane

Przewiduje się :

- możliwość dalszego rozwoju budownictwa letniskowego oraz także budownictwa mieszkaniowego o charakterze stałym – zwłaszcza w rejonach, gdzie warunki terenowe są szczególnie sprzyjające (zespół Kuligów – Józefów oraz zespół Ślężany – Kowalicha –Marianów),

- promowanie rozwoju infrastruktury usługowej związanej przede wszystkim z obsługą funkcji rekreacyjno-letniskowej,

Druga strefa o nadrzędności funkcji ekonomicznych – obejmuje przede wszystkim strefę mieszkaniową i usługowo-gospodarczą, rozdzieloną na dwie odrębne części strefą szczególnej aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej. Cały ten obszar odpowiada rejonowi E wyodrębnionemu w waloryzacji przestrzeni ekologicznej gminy.

Natomiast do strefy mieszkaniowej i usługowo-gospodarczej, o której mowa wyżej, ciąży także teren o nieco odmiennych uwarunkowaniach, stanowiący południowo-wschodni fragment obszaru gminy (wsie Guzowatka, Działy Czarnowskie, Kołaków, Teodorów, Sokołówek), który można zakwalifikować jako podstrefę o funkcji gospodarczo – mieszkaniowo – przyrodniczej. Według waloryzacji przyrodniczej jest to rejon D.

Strefa mieszkaniowa i usługowo-gospodarcza składa się z dwóch rejonów: rejon północno – zachodni (obejmuje miejscowość gminną Dąbrówka, wsie Lasków, Stanisławów, Małopole, Chajęty oraz część północną wsi Karpin), rejon południowo – wschodni (obejmuje wsie: Wszebory, Chruściele, Zaścienie i Karolew oraz wschodnią część terenów wsi Trojan).

Dla całej strefy przewiduje się:

- szeroką możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

- możliwość rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości gospodarczej, zwłaszcza usług, jedynie z limitowaniem wielkości zakładów (ograniczenia dla obiektów wymagających dużych kubatur oraz dużych powierzchni składowych i postojowo-manewrowych),

- rozbudowę gminnego ośrodka usługowego w Dąbrówce,

- promocję rozwoju usług będących realizacją celów publicznych (szkolnictwo, lecznictwo i opieka społeczna, kultura, sport itp.),

- wyposażenie istniejących skupisk zabudowy oraz potencjalnych terenów rozwojowych w infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w sieć wodociągową i kanalizacyjną,

- uzupełnienie sieci dróg lokalnych na terenach rozwojowych,

utrzymanie większych kompleksów gruntów czynnych rolniczo jako terenów kwalifikowanego rolnictwa.

Strefa szczególnej aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej.

Obejmuje ona pasy terenów po obu stronach przyszłej trasy ekspresowej (szerokość tych pasów jest zmienna i w zależności od sytuacji terenowej wynosi od 400 do 800 m), leżące obecnie w większości na terenach sołectw Trojany, Karpin, Małopole i Lasków.

Są to tereny szczególnie predysponowane do sytuowania dużych i średnich obiektów z dziedziny szeroko rozumianego zaplecza gospodarczo – obsługowego obszaru metropolitalnego. Zapotrzebowanie terenów na takie obiekty będzie stanowić stałą tendencję rosnącą – w miarę zwiększania się zainteresowania obszaru metropolitalnego realizacją takich obiektów i – z drugiej strony – zwiększania się zainteresowania różnych podmiotów gospodarczych realizacją takich obiektów w orbicie obszaru metropolitalnego.

Uznaje się za celowe i szczególnie ważne, aby gmina Dąbrówka wyszła naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Wyjście naprzeciw oznacza odpowiednie przygotowanie takich terenów. Wymagają one bowiem przede wszystkim: stworzenia odpowiadającej potrzebom sieci dróg dojazdowych, doprowadzenia infrastruktury technicznej oraz dostosowania do przyszłych zamierzeń struktury własności terenów i układu działek.”

#### UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zielone Płuca Polski

Idea „Zielonych Płuc Polski” zakłada integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. Jest to region o dużych walorach przyrodniczych i relatywnie lepszym stanie środowiska przyrodniczego w porównaniu z resztą kraju, czystego powietrza wolnego od zanieczyszczeń przemysłowych. Do obszaru Zielonych Płuc Polski wchodzi między innymi północna część województwa mazowieckiego, gmina Dąbrówka znajduje się na obrzeżu wspomnianego regionu.

W dniu 14 września 1994 r Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił deklarację uznającą obszar Zielonych Płuc Polski za region, w którym należy przestrzegać zasad ekorozwoju.

Przekłada się to na działania na rzecz:

- objęcia odrębnym statusem prawnym fragmentów najcenniejszych przyrodniczo – w tym przypadku włączenia doliny Bugu w obszar Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,

- stworzenia warunków do zachowania i wzmocnienia ekosystemów, ochrony zasobów wodnych i krajobrazowych na pozostałych terenach,

- stworzenia warunków do zabezpieczenia czystości środowiska we wszystkich jego elementach (unikania lokalizacji przedsięwzięć generujących znaczące emisje zanieczyszczeń powietrza, ścieków, odpadów, obiektów wodochłonnych),

przy aktywizacji gospodarczej zharmonizowanej z wymaganiami  środowiska i rozwoju infrastruktury.

W zakresie stymulacji utrzymania czystego środowiska rysują się dwa kierunki działań:

- unikanie lokalizacji zarówno obiektów emitujących znaczące ilości zanieczyszczeń powietrza, ścieków i odpadów, jak też obiektów wodochłonnych

- kontynuacja prowadzonych działań na rzecz prawidłowej gospodarki ściekowej                            i gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

### Infrastruktura techniczna

Sieć infrastruktury technicznej stanowi podstawowy element rozwoju urbanizacyjnego danego obszaru. Gmina Dąbrówka znajduje się w okresie przejściowym, kiedy struktury wiejskie nabierają charakteru struktur miejskich. Ma to swoje odzwierciedlenie także w stopniu uzbrojenia terenów.

Układ komunikacyjny

- Układ komunikacyjny łączący gminę Dąbrówka z układem zewnętrznym w zasadzie ogranicza się do drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok, biegnącej przez obszar gminy na przestrzeni około 6 km.

Drogi powiatowe to przede wszystkim ciągi: Kuligów – Józefów - Guzowatka – Radzymin, Józefów – Ludwinów – Kowalicha – Marianów – Dręszew – Dąbrówka – Karpin, a dalej – po przekroczeniu drogi krajowej Trojany – Zaścienie – Kozły (gdzie droga powiatowa łączy się z trasą wojewódzką nr 636, przebiegającą wzdłuż południowo – wschodniej granicy gminy), a także Kuligów – Sokołówek – Radzymin oraz Guzowatka – Chajęty - Dąbrówka. Połączenia lokalne zapewniają również drogi gminne, w większości bez nawierzchni ulepszonej. W skali powiatu gmina Dąbrówka posiada najlepiej rozwiniętą sieć drogową.

Tablica 3: Wykaz dróg powiatowych

| Numer i relacja drogi | Długość w mb | Nawierzchnia twarda | Nawierzchnia gruntowa | Szerokość jezdni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28556 Kuligów-Józefów-Marianów-granica powiatu | 10702 | 9202 | 1500 | 6,0 |
| 28557 Kozły- Dręszew | 11696 | 11696 | - | 6,0 |
| 28558 Józefów-Czarnów-Stasiopole-Kuligów | 6695 | 3125 | 3570 | 6,0 |
| 28559 Teodorów-Kuligów | 4469 | 4469 | - | 6,0 |
| 28560 Guzowatka-Józefów | 5929 | 5929 | - | 6,0 |
| 28561 Guzowatka-Chajęty-Dąbrówka | 6387 | 6387 | - | 6,0 |
| 28575 Załubice Stare-Józefów | 3200 | - | 3200 | 5,5 |
| Razem | 49078 | 40808 | 8270 |  |

Podstawowym systemem komunikacji zbiorowej na terenie gminy są linie PKS. Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do linii kolejowej. Najbliższa stacja PKP, leżąca na trasie Warszawa - Białystok, znajduje się w Tłuszczu.

Zaopatrzenie w wodę:

- w gminie Dąbrówka tereny zwodociągowane stanowią jedynie ok. 7% jej powierzchni. Są to wsie Kołaków i Guzowatka. Woda rozprowadzana jest do odbiorców siecią wodociągów lokalnych. Stacja uzdatniania wody znajduje się we wsi Kołaków. Pozostali mieszkańcy korzystają z własnych studni lub z punktów czerpalnych wody, których 11 rozmieszczono na terenie gminy. Ogólna długość sieci wodociągowej na koniec 2003 r. wynosiła 6,8 km sieci rozdzielczej i 6,3 km przyłączy dostarczających wodę do 164 budynków (w tym 140 indywidualnych gospodarstw rolnych). Ogółem w 2003 r. dostarczono do gospodarstw domowych jedynie 16 tys. m sześc. wody uzdatnionej, co oznacza w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy zaspokojenie zapotrzebowania na wodę uzdatnioną do konsumpcji jedynie w ok. 8%.

- większość mieszkańców gminy czerpie wodę z własnych ujęć – studni wierconych i kopanych. Ujęcia te dostarczają wodę najczęściej wymagającą uzdatnienia – powszechne są przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zawartości manganu i żelaza (nawet o kilkaset procent), a w niektórych przypadkach także azotanów i azotynów. Także zapach i barwa wody często nie odpowiadają normom. (opis na podstawie wyników badań wody z kilku studni na terenie gminy)

Odprowadzanie ścieków:

- inicjatywę etapowego skanalizowania terenów gminy podjęto dopiero niedawno. Korzystając z różnego rodzaju źródeł dofinansowania zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej obejmującą miejscowość Dąbrówka oraz zrealizowano system kanalizacji sanitarnej również w tej miejscowości. Na koniec 2003 r. w gminie było wybudowanych jedynie 5,6 km sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki ze 156 budynków, w tym 48 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łączna długość przykanalików wynosiła 3,2 km. W 2003 r. odprowadzono siecią i oczyszczono 13,4 tys. m sześc. ścieków komunalnych, co oznacza, że jedynie ok.7% ścieków powstających na terenie gminy trafia do oczyszczalni poprzez sieć kanalizacyjną. W najbliższym czasie gmina zamierza przystąpić do budowy tej sieci również we wsi Karpin. Ścieki odprowadzane są do lokalnej oczyszczalni o wydajności 100 m sześć. ścieków /dobę, dla której – za pośrednictwem systemu kanałów (w tym Marianowskiego) – odbiornikiem jest rzeka Bug. W takim systemie planuje się dalsze skanalizowanie poszczególnych rejonów gminy. Wyrazem tej polityki jest m. in. zabezpieczenie w projekcie mpzp „Centrum” rezerwy terenowej pod kolejną oczyszczalnię w Józefowie (dla miejscowości Kuligów, Józefów – Ludwinów).

Gazyfikacja:

- przez obszar gminy Dąbrówka – wzdłuż trasy krajowej Warszawa – Białystok, po zachodniej jej stronie – przebiega tranzytowo magistrala gazowa wysokiego ciśnienia z kierunkiem na Białystok. Na terenie gminy znajduje się również stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia (o wydajności przekraczającej istniejące potrzeby) w sołectwie Karpin, zlokalizowana w rejonie trasy krajowej. Gaz do celów ogrzewania pomieszczeń, przygotowania posiłków i podgrzewania wody, rozprowadzany jest do odbiorców siecią przewodów średniego ciśnienia. Jednakże tylko 220 mieszkań na terenie gminy jest wyposażonych w instalacje gazową i połączenie z siecią. Znacznie bardziej popularne jest korzystanie z butli z gazem – używa go 1153 w mieszkaniach. [wg wyników NSP 2002] Siecią gazową nie objęte są jeszcze: Czarnów, Stasiopole, Kołaków, Działy Czarnowskie, Stanisławów, Teodorów, Sokołówek oraz Chruściele.

Energia elektryczna:

- przez obszar gminy – wzdłuż trasy krajowej Warszawa – Białystok, w odległości ok. 1 km po jej wschodniej stronie – przebiega tranzytowo napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Cały teren gminy zaopatrzony jest w energię elektryczną rozprowadzaną napowietrznymi przewodami średniego napięcia 15 kV. Źródłami energii dla gminy są stacje elektroenergetyczne w Wyszkowie (75%) oraz w Legionowie i Tłuszczu.

Obsługa telekomunikacyjna:

- cały obszar gminy zaopatrzony jest w sieć kabli międzymiastowych i międzycentralowych, obsługiwanych z central usytuowanych poza terenem gminy.

Usuwanie odpadów stałych:

- gmina posiada zorganizowany system gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach oraz podpisaną umowę z firmą wywożącą śmieci (na składowiska poza obszarem gminy). Według prognoz pojemność składowiska umożliwia niezakłócony odbiór odpadów stałych w okresie dłuższym niż objęty Planem Rozwoju Lokalnego przy założeniu, że inne warunki usuwania odpadów nie ulegną zmianie. W przyszłości gmina powinna rozważyć częściowe wprowadzanie programu selektywnej zbiórki odpadów, szczególnie w miarę wzrostu liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych na jej terenie.

Zagrożenia powodziowe

- Nieuregulowana rzeka Bug oraz brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych powodują, że szeroki pas terenów północnych gminy narażony jest na zalewy powodziowe. Strefa zagrożeń obejmuje - oprócz niezamieszkałych terenów łąkowych - także tereny zabudowy w Czarnowie i Ślężanach oraz fragmentarycznie w Kuligowie, Dręszewie i Marianowie.

W obrębie tarasu nadzalewowego, głównie w rejonie Ludwinowa i Józefowa, wraz z wysokimi stanami wód w rzece występuje lokalne zagrożenie podtopieniami w najniższych partiach terenu.

OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Zabytki nieruchome w gminie są niezbyt liczne, nie mniej jednak w skali gminy cenne, zarówno jako pomniki kultury narodowej jak i potencjalne punkty skupienia ruchu turystycznego. Należą do nich dwa zespoły pałacowo – dworskie oraz zespół kościoła parafialnego w Dąbrówce, a ponadto dziesięć domów wiejskich rozproszonych po kilku wsiach.

Kościół w Dąbrówce zrealizowany został na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku według projektu Zygmunta Twarowskiego. Do bardzo cennych zaliczyć należy towarzyszący mu drewniany budynek plebanii z okazałym, piętrowym, oszklonym gankiem, wybudowany w roku 1905, obecnie opuszczony. Na uwagę zasługuje również usytuowany w pobliżu pomnik Tadeusza Kościuszki z początku XX w.

Dwie istniejące na terenie gminy rezydencje wiejskie – zespół pałacowy w Ślężanach, położony malowniczo nad brzegami Bugu i dworski w Chajętach-Jaktorach pochodzą z XIX wieku.

OBIEKTY ZABYTKOWE PODLEGAJĄCE OCHRONIE PRAWNEJ

Obiekty na terenie gminy Dąbrówka wpisane do rejestru zabytków:

-	Dąbrówka - Kościół parafialny p. w. Podwyższenia Krzyża Św. –   zniszczony 1939-45, remont. 1955 r.

- kaplica mur., 1884 r.,

- plebania drew. 1905 r.

- 	Ślężany – zespół pałacowy  (obecnie ośrodek konferencyjny), własność prywatna

- 	Chajęty – Jaktory – zespół dworski, własność prywatna

OBIEKTY O WARTOŚCI ZABYTKOWEJ

W katalogu Ośrodka Dokumentacji Zabytków – w opracowaniu seryjnym pt.: „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce” dla ówczesnego województwa ostrołęckiego – w  gminie Dąbrówka wymienione są następujące obiekty:

- Dąbrówka – cmentarz rzymsko – katolicki

- Guzowatka – dom nr 12 drew., pocz. XIX w.

- Guzowatka – dom nr 22 drew. , 1910 r.

- Jaktory – zespół dworski (własność prywatna):

- dwór mur., ok. 1827 r., przebud. 1912 r.,

- park krajobrazowy, poł. XIX w.

GOSPODARKA LOKALNA

ROLNICTWO.

Gmina Dąbrówka posiada charakter gminy typowo rolniczej. W 2002 r. było  w gminie 1229 gospodarstw, które zajmowały powierzchnię 7329 ha, w tym 6165 ha użytków rolnych.  [źródło: Powszechny Spis Rolny. Urząd Statystyczny w Warszawie 2003]

Tablica 4: Struktura wielkości gospodarstw w gminie Dąbrówka:

|  | Liczba gospodarstw | % | Powierzchnia | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 1229 | 100,0% | 7329 | 100,0% |
| do 1 ha | 89 | 7,2% | 63 | 0,9% |
| 1 – 5 | 645 | 52,5% | 2172 | 29,6% |
| 5 – 10 | 352 | 28,6% | 2941 | 40,1% |
| 10 – 15 | 110 | 9,0% | 1496 | 20,4% |
| 15 ha i więcej | 33 | 2,7% | 655 | 8,9% |

Taka struktura powierzchni gospodarstw świadczy, że jedynie ok. 20% spośród nich będzie w stanie konkurować na rynku (uwzględniając prowadzenie działalności pozarolniczej przez część gospodarstw).

Tablica 5 : Struktura użytkowania gruntów  w gminie Dąbrówka

|  | Powierzchnia w ha | % |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 7329 | 100,0% |
| Użytki rolne | 6165 | 84,1% |
| grunty orne | 4306 | 58,8% |
| w tym: |  |  |
| odłogi | 766 | 10,5% |
| ugory | 341 | 4,7% |
| sady | 11 | 0,2% |
| łąki | 1507 | 20,6% |
| pastwiska | 339 | 4,6% |
| Lasy i grunty leśne | 852 | 11,6% |
| Pozostałe grunty | 310 | 4,2% |

W strukturze zasiewów dominują zboża (77,4 %) oraz ziemniaki (19,8 %). Spośród uprawianych zbóż 61 % to żyto, 27,5 % to owies. Pszenica zajmuje jedynie 5,3 % powierzchni zasiewów. Jedynie 172 gospodarstwa (14 %) zajmuje się uprawą warzyw jako głównych ziemiopłodów. Jedynie 50 % gospodarstw utrzymuje bydło, 30 % trzodę chlewną i aż w 23 % gospodarstw znajdują się jeszcze konie. Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych jest niska i wynosiła w 2002 r. 48 sztuk dużych /100 ha.

Także wyposażenie w majątek gospodarstw jest b. słabe: w 989 gospodarstwach znajduje się jakikolwiek budynek, z tego w 738 stodoła, w 378 obora, w 62 chlewnia. W 487 gospodarstwach znajduje się 531 ciągników rolniczych. Jedynie w 118 gospodarstwach znajdowały się schładzarki do mleka, a w 84 dojarki bańkowe.

Spośród 1229 gospodarstw 303 nie prowadzi żadnej działalności, 736 prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, 43 wyłącznie działalność pozarolniczą, a 147 zarówno działalność rolniczą jak i pozarolniczą. Wśród pozarolniczych działalności dominuje przetwórstwo przemysłowe (30 %) i handel (14 %). W działalności przetwórczej można wyróżnić także działalność rękodzielniczą – ceramikę, produkcję mebli, gobelinów itp.

Te podstawowe dane świadczą o wyjątkowo ekstensywnej gospodarce rolnej słabości ekonomicznej większości gospodarstw i konieczności restrukturyzacji, która dla wielu z nich będzie niosła dotkliwe skutki jeśli nie uzyskają wsparcia z zewnątrz. Dane te świadczą także o ukrytym bezrobociu i szeregu zagrożeniach, które mogą spowodować istotne problemy społeczne.

Słabość ekonomiczna wielu gospodarstw często idzie w parze z niskim wykształceniem i zaawansowanym wiekiem osób pracujących w gospodarstwie (w tym opracowaniu nie było to analizowane). To ogranicza możliwości restrukturyzacji, zarówno ze względu na małe możliwości przekwalifikowania jak i niemożność zainwestowania wystarczających środków własnych w nową działalność. Z tego punktu widzenia należy bardzo ostrożnie szacować zdolność gospodarstw do podjęcia np. działalności agroturystycznej.

Spośród 3224 osób aktywnych zawodowo w gminie w 2002 r., 996 deklarowało pracę w gospodarstwie rolnym jako jedyne lub podstawowe źródło utrzymania  (w 332 gospodarstwach domowych). Oznacza to, że w większości gospodarstw rolnych są osoby posiadające inne źródło utrzymania. Powinny zostać stworzone warunki, aby ta tendencja mogła się rozwijać.

Tereny o stosunkowo korzystnych warunkach dla rolnictwa, ale też o dobrych warunkach budowlanych, położone są w otoczeniu ośrodka gminnego i wzdłuż drogi krajowej Warszawa - Białystok.

Wskazane byłoby utrzymanie rolnictwa na terenach, gdzie są dobre warunki glebowe, z jednoczesnym stopniowym odchodzeniem od tradycyjnej produkcji rolnej pozostałych rejonach. Ze względu na uwarunkowania społeczne jest to proces obliczony na co najmniej kilkanaście lat.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE.

W końcu 2003 r. było zarejestrowanych w gminie 340 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Była to jedyna forma działalności – na terenie gminy nie mają siedziby spółki kapitałowe ani żadne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Działa niewielka liczba podmiotów m.in. w formie spółek, które mają swoje siedziby poza Dąbrówką. W strukturze działalności przeważa handel (23 %), usługi remontowe i budowlane (14 %), transport (11 %) i usługi związane z motoryzacją (8 %). Z uwagi na zapotrzebowanie na kapitał, bez którego niemożliwe jest wyraźne zwiększenie liczby i rozmiarów działalności podmiotów, jedynym racjonalnym działaniem w obecnej sytuacji jest stworzenia warunków dla sprowadzenia inwestorów zewnętrznych na teren gminy.

SFERA SPOŁECZNA.

Mieszkańcy gminy dotknięci są bezrobociem, wg Powiatowego Urzędu Pracy, nie ma ono cech bezrobocia strukturalnego. Liczba bezrobotnych w ub. Roku uległa stabilizacji i należy spodziewać się spadku w 2004 r.

Tablica 6 :Dane dotyczące bezrobocia na terenie gminy:

| Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Brak danych | 357 | 415 | 489 | 541 | 532 |
| Odsetek bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym |  | 10% | 11,3% | 13,1% | 14,3% | 13,8% |

Struktura bezrobocia w 2002 r. była następująca: 49% bezrobotnych stanowiły kobiety, 51 % mężczyźni. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym stanowiły 70 % ogólnej liczby bezrobotnych. 37 % osób pozostawało bez pracy przez dłużej niż 1 rok, 48 % od 4 miesięcy do 1 roku i tylko 15% było krótkotrwale bezrobotnych.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu gminy i inwestycje zewnętrzne mogą zmniejszyć stopę bezrobocia w gminie. Oczywiście działania te muszą być skojarzone z bardzo intensywnymi wysiłkami w sferze wzmacniania zasobów ludzkich – przekwalifikowań, szkoleń, doradztwa personalnego.

Bezpieczeństwo na terenie powiatu wołomińskiego: według danych Urzędu Statystycznego w okresie I-IX 2003 roku obraz ten przedstawiał się następująco :

Tablica 2: Skala przestępczości w powiecie wołomińskim na tle województwa mazowieckiego

| Wyszczególnienie | Przestępstwa Ogółem | O charakterze kryminalnym | O charakterze gospodarczym | Przeciwko życiu i zdrowiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo | 145110 | 120500 | 7739 | 2611 |
| Powiat Wołomiński | 4749 3,27 % | 4010 3,32% | 132 1,70% | 150 5,74% |

W porównaniu z innymi powiatami poziom bezpieczeństwa nie odbiegał w istotny sposób od przeciętnej (poza przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu)

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW.

Podstawowym problemem gminy jest jej nieproporcjonalnie słaba pozycja konkurencyjna w stosunku do gmin sąsiednich, znajdujących się w podobnym położeniu względem  pobliskich miast, a szczególnie Warszawy. Pozycja ta wynika z następujących problemów:

  - niski stopień urbanizacji obszarów gminy nieproporcjonalnie do jej korzystnego położenia w stosunku do aglomeracji warszawskiej

  - niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, słabość ekonomiczna większości gospodarstw, rodząca konieczność odejścia od tradycyjnych form gospodarowania

  - słabe warunki wyjściowe do szybkiego rozwoju funkcji turystycznej gminy

  - słaby rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej stanowi czynnik hamujący przekształcenia w lokalnej gospodarce

  - potrzeby w poprawie dostępności komunikacyjnej całego obszaru gminy

  - potrzeby w poprawie standardu życia części mieszkańców

  - bariery w szybkim rozwoju funkcji letniskowej i rekreacyjnej spowodowane przez brak dostatecznej infrastruktury

  - małe możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej na większości obszaru gminy także spowodowane przez brak odpowiedniej infrastruktury

  - ryzyko pogorszenia stanu środowiska naturalnego w przypadku braku działań służących jego ochronie w związku z narastającą antropopresją.

# III. LISTA ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH POPRAWĘ SYTUACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA GMINY

# stworzenie warunków do inwestycji w sferze przedsiębiorczości i mieszkaniowych poprzez zapewnienie odpowiednio przygotowanych terenów

    - Zapewnienie warunków do ochrony walorów środowiska naturalnego na obszarze całej gminy

    - poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru całej gminy, z uwzględnieniem priorytetowych rejonów

    - wybudowanie infrastruktury na terenach wsi o niskiej jakości gleb umożliwiające zmianę sposobu zagospodarowania i użytkowania gruntów

Ta grupa zadań przenika wszystkie sfery istotne dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie i dlatego nie zadania nie zostały rozdzielone na poszczególne sfery:

- zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej zmiany w sposobie użytkowania terenu

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

- poprawę stanu środowiska naturalnego

- poprawę stanu środowiska kulturowego

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania,

Te ogólnie sformułowane zadania przekładają się na konkretne projekty inwestycyjne, które gmina planuje zrealizować również przy wsparciu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3, Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie

Cele Działania 3.1. : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich ,

Oraz:  wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast,

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,

W pełni pokrywają się z celami wyżej wymienionych zadań ustalonych  przez  gminę:

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE ZAOPATRZENIA W WODĘ, OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PLANOWANE NA LATA   2004-2006

| Lp. | Inwestycje | Lata | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin | 2004-2005 | 1295868,0 |
| 2. | Budowa wodociągu w miejscowościach: Działy Czarnowskie i część Chajęt. | 2004 | 608000,0 |
| 3. | Budowa wodociągu w części m. Chajęty | 2005 | 441314,0 |
| 4. | Budowa SUW i Wodociągu w miejscowości Dąbrówka | 2005 | 2047850,0 |
| 5. | Budowa oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji i miejscowości Kuligów | 2005-2006 | 4000000,0 |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lasków i I etap Małopole | 2005-2006 | 1600000,0 |
| 7. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. | 2005 | 1298000,0 |

INWESTYCJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PLANOWANE NA LATA 2004-2006

| Lp. | Inwestycje | Lata | Wartość w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa drogi w miejscowości Kołaków | 2004 | 212797,0 |
| 2. | Budowa drogi między miejscowościami Małopole - Emilianów | 2004-2005 | 530,0 |
| 3. | Modernizacja drogi Zaścienie – Krusze | 2005 | 120,0 |
| 4. | Modernizacja drogi Wszebory – Głuchy | 2006 | 100,0 |
| 5. | Modernizacja drogi Lasków – Trojany | 2006 | 300,0 |

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ

| Nazwa zadania | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Działy Czarnowskie i części Chajęt |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - liczba osób objętych projektem, - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2004 rok |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 95 - Długość sieci wodociągowej na terenie gminy 22193 m - Powierzchnia terenów z dostępem do sieci wodociągowej 308 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 608.000 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chajęty |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - liczba osób objętych projektem, - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 rok |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 110 - Długość sieci wodociągowej na terenie gminy 22193 m - Powierzchnia terenów z dostępem do sieci wodociągowej 308 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 441.314 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - liczba osób objętych projektem, - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 rok |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Liczba gospodarstw obsługiwanych przez nową SUW 208 - Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej 308 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 2.047.850 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - liczba osób objętych projektem, - zgodność z celami strategicznymi gminy - wpływ na środowisko | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2004 - 2005 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - wzrost ilości ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną o ok. 720 m sześc./ miesiąc - powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacyjnej 280 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 1.295.868 PLN |

| Nazwa zadania | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - zgodność z celami strategicznymi gminy - wpływ na środowisko | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 rok |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - liczba gospodarstw obsługiwanych przez rozbudowaną oczyszczalnię ścieków 700 - powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacyjnej 280 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 1.298.000 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasków i I etap Małopole |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - zgodność z celami strategicznymi gminy - wpływ na środowisko - liczba osób objętych projektem | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 – 2006 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Liczba gospodarstw domowych z dostępem do sieci kanalizacyjnej 143 - wzrost ilości ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną o ok. 510 m sześc./ miesiąc |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 1.600.000 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa oczyszczalni ścieków w Kuligowie i I etap sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuligów |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - zgodność z celami strategicznymi gminy - wpływ na środowisko - liczba osób objętych projektem | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 – 2006 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Liczba gospodarstw z dostępem do sieci kanalizacyjnej 115 - wzrost ilości ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną o ok. 420 m sześc./ miesiąc |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 4.000.000 PLN |

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| Nazwa zadania | Budowa drogi w miejscowości Kołaków |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | Liczba osób objętych projektem - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2004 rok |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych które stały się dostępne po zrealizowaniu projektu 240 ha |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 212.797 PLN |

| Nazwa zadania | Budowa drogi między miejscowościami Małopole i Emilianów |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - Liczba osób objętych projektem - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2004 - 2005 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych które stały się dostępne po zrealizowaniu projektu 460 ha - poprawa połączenia z Radzyminem i Warszawą |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 530.000 PLN |

| Nazwa zadania | Modernizacja drogi Zaścienie - Krusze |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - Liczba osób objętych projektem - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2005 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne po zrealizowaniu projektu 115 ha - poprawa połączenia z Gminą Klembów oraz z Wołominem (siedziba powiatu) |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 120.000 PLN |

| Nazwa zadania | Modernizacja drogi Wszebory - Głuchy |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - Liczba osób objętych projektem - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2006 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne po zrealizowaniu projektu 165 ha - poprawa połączenia z Gminą Zagrodzie, Powiatem Wyszkowskim oraz lepszy dojazd do drogi krajowej nr 8 |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 100.000 PLN |

| Nazwa zadania | Modernizacja drogi Lasków - Trojany |
| --- | --- |
| Kryteria kolejności realizacji | - Liczba osób objętych projektem - zgodność z celami strategicznymi gminy | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Zgodny z PZP |
| Etap działania | 1 etap – całość zadania | Okres /harmonogram realizacji | 2006 r. |
| Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych które stały się dostępne po zrealizowaniu projektu 320 ha - poprawa połączenia z Radzyminem i Warszawą, |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Gmina Dąbrówka | Nakłady do poniesienia | 530.000 PLN |

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE ZAOPATRZENIA W WODĘ, OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PLANOWANE NA LATA   2007-2013

Inwestycje							Wartość tys. PLN

1. . Budowa kanalizacji w m. Małopole (II etap)				800,0

2. Budowa kanalizacji w m. Kuligów (II etap)				1500,0

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów	i Ludwinów

1700,0

4. Budowa SUW i wodociągów w Kuligowie - Józefowie i wodociągów w miejscowościach sąsiednich							3300,0

5. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Trojany - Wszebory oraz kanalizacji w miejscowościach sąsiednich	.					5200,0

6. Budowa SUW i wodociągu dla miejscowości Zaścienie – Wszebory - Trojany i miejscowości sąsiednich							3300,0

7.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Chajęty – Guzowatka i kanalizacji w miejscowościach sąsiednich.							4000,0

8. Budowa wodociągu w miejscowościach Karpin, Małopole, Lasków	2100,0

9. Budowa wodociągu dla miejscowości Dręszew, Marianów, Kowalicha, Ślężany

2200,0

INWESTYCJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PLANOWANE NA LATA 2007-2013

1. Modernizacja drogi Guzowatka – Działy Czarnowskie 			250,0

2. Modernizacja drogi Nowe Załubice – Cisie				600,0

3. Modernizacja drogi Lasków – Dąbrówka – Kołaków – Sokołówek

1800,0

4. Modernizacja drogi Czarnów – Stasiopole – Kuligów			800,0

5. Modernizacja dróg do plaży nad Bugiem					250,0

6. Modernizacja drogi w m. Ostrówek					540,0

7. Budowa ścieżek rowerowych, pieszych oraz parkingów			900,0

INWESTYCJE SPOŁECZNE PLANOWANE NA LATA

2007-2013

1. Budowa sieci mini hal i boisk sportowych 				1300,0

2. Budowa Centrum Kultury i Sportu					2000,0

3. Budowa basenu posiadającego unikalne funkcje użytkowe		2500,0

4. Budowa stadionu sportowego z zapleczem				500,0

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE  GMINY.

Opracowując niniejszy Plan, władze Gminy przestrzegały zasady aby zapewnić zgodność celów rozwojowych dotyczących gminy z celami strategicznymi nakreślonymi dla szerszego obszaru, w którym położona jest gmina Dąbrówka.

Regionalne położenie gminy charakteryzują:

- usytuowanie na obrzeżu stołecznego obszaru metropolitalnego o randze europejskiej,

- przebieg przez teren gminy drogowego korytarza komunikacyjnego o stale wzrastającym znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym (droga ekspresowa „Via Baltica”),

- ponadlokalne walory środowiska przyrodniczego, tworzone przede wszystkim przez pas lasów, powiązanych z zielonym pierścieniem Warszawy oraz przez strefę doliny Bugu.

Zgodnie z materiałami do Strategii Rozwoju Gminy Dąbrówka, nadrzędnym celem strategicznym rozwoju gminy ma być:

wykorzystanie zasobów i potencjalnych możliwości gminy w celu stałego podnoszenia poziomu warunków życia mieszkańców i dochodów własnych gminy oraz w celu jej efektywnego gospodarowania w warunkach rozwoju zrównoważonego

Z celu nadrzędnego, pełniącego funkcję misji gminy, wynikają cele strategiczne. Cele te, uzupełniając się wzajemnie, wyznaczają podstawowe kierunki działań determinujących funkcjonowanie gminy Dąbrówka w bliskiej i dalekiej przyszłości.

Za główne cele strategiczne uznaje się:

- istotne podniesienie materialnych warunków funkcjonowania gminy i dochodów jej mieszkańców,

- istotne podniesienie cywilizacyjnych warunków życia mieszkańców,

- ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy przy respektowaniu zasady rozwoju zrównoważonego,

- optymalne wykorzystanie na rzecz gminy tendencji i potrzeb rozwojowych stołecznego obszaru metropolitalnego,

- osiągnięcie wyższego poziomu ładu przestrzennego i estetyki w gminie.

Osiąganie tych celów będzie miało miejsce we współdziałaniu z władzami powiatu i województwa, z uwzględnieniem strategii i celów określonych przez te władze.

Jednocześnie na etapie wdrażania strategicznych przedsięwzięć rozwojowych (projektów inwestycyjnych) będzie przestrzegana zasada zgodności z celami określonymi w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego

Regionalnym dokumentem strategicznym, który zawiera wykładnie niezbędnych prorozwojowych założeń jest „Strategia rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego”. Dokument ten stanowi kompleksową koncepcję działania na rzecz długotrwałego rozwoju regionalnego. Ma on charakter wytycznych dla innych aktów planowania wojewódzkiego (programu wojewódzkiego, czy planu zagospodarowania przestrzennego).

Zwrócono tu uwagę na aktywizację rozwoju lokalnych ośrodków usługowych, rozbudowę infrastruktury technicznej oraz przebudowę struktur sektora rolnego poprzez nastawienie na wąską specjalizację oraz poszukiwanie pozarolniczych miejsc pracy.

Z kolei w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,

wśród zagadnień dotyczących gminy Dąbrówka można wymienić następujące elementy:

W ramach wstępnej koncepcji infrastruktury technicznej – wyznaczono międzynarodowy korytarz transportowy TEN oraz oznaczono magistrale gazowe (wzdłuż trasy nr 8 z odgałęzieniem w Trojanach i dalej na Jadów oraz linia: Radzymin – Guzowatka – Czarnów z kierunkiem do gminy Somianka), istniejącą stację redukcyjno - pomiarową, oraz istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną110 kV.

We wstępnej koncepcji środowiska przyrodniczego oznaczono ponadregionalny ciąg ekologiczny wzdłuż rzeki Bug, będący równocześnie częścią „Zielonych Płuc Polski”,  zaproponowano ustanowienie dla tego rejonu parku krajobrazowego oraz włączenie go do obszarów Natura 2000.

Podstawowym z punktu widzenia gminy Dąbrówka projektem, który jest wdrażany przez władze na poziomie regionalnym i ponadregionalnym jest modernizacja trasy E8 jako drogi ekspresowej . Jest to projekt wpływający praktycznie na skutki wszystkich projektów  wdrażanych  w gminie,  mającym najsilniejszy związek z rozwojem gminy, powiatu i części województwa. Także jeśli chodzi o powiązania z projektami wdrażanymi przez powiat, to będą one dotyczyły modernizacji sieci dróg powiatowych.

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W celu zapewnienia pełnej spójności systemów monitorowania i oceny, w Planie Rozwoju Lokalnego przyjęto podstawowy zestaw wskaźników osiągnięć identyczny jak zestaw ustalony w Uzupełnieniu ZPORR.

Prognozując efekty wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego w okresie 2004-2013 wyróżnić można efekty bezpośrednie i efekty pośrednie, których część zostanie osiągnięta po pewnym okresie czasu.

Mając na względzie ujednolicenie systemów oceny, w niniejszym opracowaniu przyjęto terminologię stosowaną przy programowaniu pomocy pochodzącej ze środków  strukturalnych udzielanych przez UE. W ramach tej terminologii wyróżnić można następujące kategorie wskaźników:

- produkty – bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia mierzone rezultaty- bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno- ekonomiczne uzyskany po zakończeniu planu,

- oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjantów.

Poszczególne rodzaje wskaźników dotyczą różnych obszarów interwencji, zaś ich część odzwierciedla planowane pozytywne zmiany w wielu obszarach funkcjonowania gminy i jest wynikiem wielu pozytywnych czynników związanych z podejmowaniem działań w kilku obszarach.

- Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze - zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, w tym bezpośrednio do wód - a więc radykalnie zmniejszy konkretnymi wielkościami,

się negatywne oddziaływanie ścieków bytowych na środowisko, poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg, a więc także i bezpieczeństwo ruchu. W sferze gospodarki w wyniku realizacji projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego oczekuje się bardzo znacznych pozytywnych zmian. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków w sferze infrastruktury, uwzględniając występowanie już obecnie innych pozytywnych czynników, które były omówione w poprzednich rozdziałach, oczekuje się szybkiego wzrostu inwestycji i liczby miejsc pracy na terenie gminy. Będzie to wynikało z możliwości wykorzystania przewagi konkurencyjnej wobec sąsiednich gmin, którą gmina posiada z racji swego położenia zarówno w stosunku do aglomeracji warszawskiej, jak i drogi międzynarodowej.

Obecnie ta przewaga konkurencyjna nie może się ujawnić z powodu braku innych czynników o podstawowym znaczeniu – odpowiedniej infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej.

Poprawi się więc znacznie zarówno struktura gospodarcza, jak i sposoby użytkowania terenu, nastąpi wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i potencjału do wielokierunkowego rozwoju. W rezultacie zapewni to trwałe i pozytywne zmiany w strukturze i wielkości zatrudnienia i wykształcenia mieszkańców gminy.

Wszystkie te zmiany będą mierzone z wykorzystaniem następującego zestawu wskaźników:

Wskaźniki podstawowe:

Wskaźniki produktów:

- Długość nowobudowanych dróg gminnych

- Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej

- Długość zmodernizowanych dróg gminnych

- Długość wybudowanych utwardzonych poboczy

- Długość wybudowanych chodników

- Długość wybudowanych ścieżek rowerowych

- Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych

- Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

- Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów

- Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

- Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej

- Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

- Długość wybudowanych/zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom

- Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

- Nowe miejsca noclegowe

Wskaźniki rezultatów:

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów

- Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci

- Nośność zmodernizowanych dróg

- Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjanta

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej

- Długość sieci wodociągowej na terenie gminy

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków

- Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

- Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

- Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

- Ilość oczyszczonych ścieków

- Wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu

- Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych

- Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

Wskaźniki oddziaływań:

- Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)

- Liczba wypadków (zmniejszenie w okresie 1 roku)

- Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)

- Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat)

- Liczba utworzonych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)

- Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)

- Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku)

- Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku)

- Klasa czystości wód rzek leżących wskazanych przez beneficjanta (po roku)

- Liczba pracujących w obszarze oddziaływania

- Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej

- Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

- Wielkość migracji w gminie

Wśród produktów planowanych do zyskania w latach 2004 – 2006 będących efektem realizacji projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrówka należy wymienić :

- 15386 metrów nowej sieci wodociągowej o średnicach 63 - 160 mm (przyrost o 226 % w stosunku do aktualnej długości sieci w gminie),

- 14807 metrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach 225 mm (przyrost o 264 % w stosunku do aktualnej długości sieci w gminie),

- liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy 408 szt kanalizacyjnych

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków na terenie gminy o 450%

- liczba 1 szt.  i wydajność 960 msześc./d wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody.

- zwiększenie ilości uzdatnianej wody w gminie o 215.%

- długość nowobudowanych dróg gminnych 0 km.

- długość zmodernizowanych dróg gminnych 9,5.km

- 47500 m2 nowej nawierzchni jezdni,

- 3600 m2 nowej nawierzchni chodników, (chodnik przy drodze powiatowej współfinansowany przez gminę)

Wśród rezultatów wdrożenia projektów objętych Planem wymienić można:

- likwidację 390 szamb i zaprzestanie niekontrolowanego wprowadzania zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych,

- wzrost ilości ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną o ok. 720 m3 miesięcznie,

- liczba gospodarstw domowych 700 obsługiwanych przez wybudowaną/rozbudowaną/zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków

- liczba gospodarstw domowych 208 obsługiwanych przez wybudowaną SUW

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej 308 ha /kanalizacyjnej 280 ha

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 700 ha

- skrócenie czasu przejazdu drogami  oraz zmniejszenie awaryjności pojazdów

Oddziaływanie efektów wdrożenia projektów objętych Planem przejawiać się będzie w następujący sposób:

- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 1220 osób

- liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 1700 osób

- wzrost liczby osób korzystających z wodociągu  o 285 % i  kanalizacji o 355 %,

- ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku 122 000 m sześc.

- przyrost nowych miejsc pracy dzięki zrealizowaniu infrastruktury o ok. 40  miejsc,

- liczba pojazdów korzystających z wybudowanych/zmodernizowanych dróg obecnie ok. 1350 pojazdów na dobę. Po modernizacji dróg natężenie ruchu średnio powinno wzrosnąć o 20%, choć np. na drodze Małopole – Emilianów nawet kilkakrotnie.

Liczba pojazdów – ok. 750

- liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie, na którym nastąpi  poprawa dostępności komunikacyjnej ok. 3200 osób

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 ORAZ  2007- 2013

Montaż finansowy zadań planowanych do dofinansowania w ramach ZPORR w latach 2004 -2006

| Zadanie | Rok | Wartość Kosztorysowa | Środki własne | ZPORR | pożyczki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Chajęty | 2005 | 441314,0 | 114314,0 | 327.000 |  |  |
| Budowa SUW i wodociągu w m. Dąbrówka | 2005 | 2047850,0 | 247850,0 | 1300.000 | 500.000 pożyczka umarzalna z WFOŚiGW | Do czasu otrzymania dofinansowania ze ZPORR gmin a zaciągnie w WFOŚiGW kredyt pomostowy 1300.000 zł. |
| Rozbudowa oczyszczalni w Dąbrówce | 2005 | 1260.000 | 360.000 | 900.000 |  | Do czasu otrzymania dofinansowania ze ZPORR gmin a zaciągnie w WFOŚiGW kredyt pomostowy 900.000 zł |

Prognoza finansowa Gminy Dąbrówka na lata 2004 – 2009

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 1017990 | 10948530 | 11655613 | 12434396 | 13259092 | 14144288 |
| W tym: |
| Dochody własne | 3124369 | 3500965 | 3803195 | 4133995 | 4496285 | 4893290 |
| Podatki i opłaty lokalne | 1658000 | 1843696 | 2050190 | 2279811 | 2535150 | 2819087 |
| Udziały w podatkach państwowych | 925000 | 980500 | 1039330 | 1101689 | 1167790 | 1237857 |
| Dochody majątkowe | 39700 | 145000 | 150000 | 155000 | 160000 | 165000 |
| Pozostałe | 501669 | 531769 | 563675 | 597495 | 633345 | 671346 |
| Subwencje | 6066623 | 6400287 | 6752303 | 7123680 | 7515482 | 7928834 |
| Dotacje | 987998 | 1047278 | 1100115 | 1176721 | 1247327 | 1322164 |

| Wydatki budżetowe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 10967885 | 11334960 | 11633768 | 12250810 | 13028474 | 13487225 |
| Wydatki bieżące | 7907071 | 8041960 | 8200768 | 8484810 | 8895474 | 9334225 |
| Wydatki inwestycyjne | 2746580 | 3293000 | 3433000 | 3766000 | 4133000 | 4153000 |

| Zobowiązania budżetu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadłużenie na 1. 01. | - | 788895 | 1175325 | 1153480 | 969894 | 739276 |
| Nowe zobowiązania | 790895 | 744430 | 699155 | 473309 | 430812 | 82213 |
| Spłata rat kapitałowych | 2000 | 358000 | 721000 | 656895 | 661430 | 739276 |
| Zadłużenie na 31. 12 | 788895 | 1175325 | 1153480 | 969894 | 739276 | 82213 |

| Struktura zobowiązań | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kredyty bankowe | - | - | - | - | - | - |
| Pożyczki | 788895 | 1175325 | 1153480 | 969894 | 739276 | 82813 |
| Obligacje | - | - | - | - | - |  |
| ogółem | 788895 | 1175325 | 1153480 | 969894 | 739276 | 82213 |

W wyliczeniach na lata 2004 – 2009 wielkości przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych, subwencji i dotacji skorygowano o wskaźnik inflacji, rozwój ekonomiczny gminy poprzez powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.

W prognozach wydatków na lata 2004 – 2009 uwzględniono wskaźniki przewidywanej inflacji, wpływu wydatków inwestycyjnych na zaciąganie zobowiązań budżetu gminy.

Za wielkości bazowe do projektu dochodów i wydatków na lata 2004 – 2009 przyjęto wyniki finansowe i realizację zadań w 2003 r.

# VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Po przyjęciu przez Radę Gminy, za właściwe wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy tj. Wójt Gminy. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Planu Wójt będzie dysponował aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego będzie więc wdrażany przez zespół pracowników Urzędu Gminy w Dąbrówce. Z uwagi na to że zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu poza Referatem Finansowo-Budżetowym, wszystkie pozostałe stanowiska pracy są jednoosobowe, zostanie wyłoniony Zespół Koordynujący wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego. Trzon zespołu będą stanowili pracownicy biorący udział w opracowaniu Planu. W skład Zespołu Koordynującego wdrażanie Planu wejdzie również pracownik Referatu Finansowo-Budżetowego. Takie rozwiązanie organizacyjne jest podyktowane koniecznością zapewnienia właściwej realizacji wszystkich zadań wynikających ze złożonych procedur realizacji projektów inwestycyjnych w tym spełnieniem wymogów wynikających z regulacji UE w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych. Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest

zobowiązana przestrzegać zasady i procedury wspólnotowe, które zostały określone w rozporządzeniu WE z dnia 12 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Zakres zadań zespołu obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- przygotowanie dokumentacji zadań objętych Planem,

- występowanie z wnioskami o dofinansowanie

- przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,

- kontraktowanie,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu - monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami

programowymi wyższego rzędu oraz przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie lub kolejności realizacji poszczególnych zadań

- prowadzenie rozliczeń finansowych

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu (raportowanie kwartalne i roczne)

- umożliwienie dokonania oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.

Zespół Koordynujący będzie uczestniczył w przeprowadzeniu i wdrożenia procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawców poszczególnych projektów, a także -

wspólnie ze Skarbnikiem i Referatem Finansowo-Budżetowym - prowadzeniu rozliczeń finansowych poszczególnych zadań. Wybór wykonawców projektów oraz procedura zawierania z umów będzie przebiegała  zgodnie z zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.Nr 19 z dnia 09.02.2004 poz. 177).

Nadzór nad Zespołem Koordynującym będzie sprawował  Wójt Gminy Dąbrówka

W celu zapewnienia kontroli społecznej w procesie rozwoju lokalnego, Rada Gminy będzie informowana na podstawie rocznych raportów z monitoringu o przebiegu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego i działalności Zespołu Koordynującego, a także będzie otrzymywała raporty z oceny realizacji planu. Będzie to stanowiło podstawę do podejmowania przez Radę Gminy rozstrzygnięć w zakresie aktualizacji planu i alokacji środków finansowych w ramach kolejnych uchwał budżetowych. Wszelkie działania związane z przygotowaniem, wdrażaniem, realizacją i oceną realizacji Planu odznaczać się będą  jawnością i przejrzystością.

Proces aktualizacji Planu na lata 2007-2013, który będzie miał miejsce od końca 2005 r., będzie poprzedzony ponownym gromadzeniem wniosków i opinii mieszkańców o planowanych zadaniach z uwzględnieniem uzyskanych już efektów wdrożenia.

IX.  SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI

SPOŁECZNEJ

1. SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Monitorowanie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego będzie obejmowało:

- zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych opisujących postęp i efekty realizowanego Planu i poszczególnych projektów.

- bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji.

Monitoring  będzie służył:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych a przez to stanu

realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

- weryfikacji zgodności uzyskiwanych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi

celami

- weryfikacji zgodności założonych planów finansowych z faktyczną realizacją tych planów

- aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego niezbędnej szczególnie w odniesieniu do kolejnego okresu programowania 2007-2013

- korygowaniu działań i planów, jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów lub jeśli

nastąpią zmiany w otoczeniu (zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym) obszaru objętego Planem Rozwoju Lokalnego

- ocenie efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminy i aktualizacji prognoz finansowych

- wczesnemu diagnozowaniu trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje,

zwłaszcza terminowość ich zakończenia.

W Urzędzie Gminy Dąbrówka, z uwagi na bardzo nieliczną kadrę nie ma obecnie referatu zajmującego się wyłącznie monitorowaniem wdrażania projektów. W związku z tym, że większość realizowanych projektów stanowią projekty inwestycyjne, czynności te będą wykonywane przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji, którzy wchodzą w skład Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Za monitorowanie wydatków dokonywanych w ramach realizacji Planu odpowiedzialna będzie Skarbnik Gminy. Bezpośredni nadzór nad procesem monitorowania całego Planu będzie sprawował  Wójt Gminy Dąbrówka.

Monitorowanie wdrażania planu będzie prowadzone poprzez bieżące nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opracowywanie kwartalnych, rocznych i końcowych (po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań), raportów w trakcie trwania inwestycji. Realizacja tych zadań kontrolowana będzie również przez właściwe jednostki Urzędu Wojewódzkiego oraz inne instytucje zaangażowane w realizację konkretnego projektu. (np. w przypadku współfinansowania zadań ze środków WFOŚ)

2. SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego ma służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów poszczególnych projektów, a przez to całego Planu Rozwoju Lokalnego. Ma odpowiedzieć na pytanie o trafność  zaplanowanych, wykonanych i zakończonych projektów w odniesieniu do potrzeb, ocenić efekty i korzyści z ich wdrożenia, a także ich wpływ na kwestie horyzontalne.

Dla oceny programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej rozróżnia się następujące typy ocen

- ex- ante (przed realizacją programu). Uznać można, że ocenę taką przeprowadzono na

etapie przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrówka .

mid-term (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego na

lata 2004-2006 przewiduje się ocenę w połowie okresu realizacji, tj. na koniec 2005 r.

ex-post (na zakończenie programu). W jej ramach przewiduje się, że po zakończeniu

danego projektu - przez dwa kolejne lata, w systemie rocznym sporządzane będą raporty

celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania.

on-going (bieżąca). Ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty w trakcie ich

realizacji.

Raporty z oceny Planu Rozwoju Lokalnego oraz poszczególnych projektów

sporządzane będą zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz ewentualnie innych instytucji zaangażowanych w realizację konkretnego programu. Raporty z oceny wdrażania Planu i jego elementów będą w pierwszej kolejności, po zatwierdzeniu przez Wójta, prezentowane Radzie Gminy Dąbrówka.

Do kompetencji Rady Gminy będzie należało zatwierdzanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego, w szczególności jego planu finansowego.

3. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji

określonych inwestycji będzie współpraca Gminy zarówno z innymi jednostkami sektora publicznego, z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Celem samorządu będzie zaangażowanie w/w instytucji – w realizację przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa, a w niektórych przypadkach również w roli współfinansującego określone zadanie. Partnerstwo publiczno-prywatne dotyczyć będzie zwłaszcza przedsięwzięć nie związanych z infrastrukturą techniczną, jak np. rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy, a w szczególności w sąsiedztwie rzeki Bug. Należy spodziewać się realizacji tego typu działań w kolejnym okresie programowania tzn. w latach 2007-2013. Jest to spowodowane zarówno przez przyczyny wewnętrzne – konieczność wybudowania odpowiedniej infrastruktury zapewniającej spełnienie wymogów ochrony środowiska i wysokie standardy, a także ze względu na konieczność uregulowania prawa krajowego w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego. W przypadku zaistnienia warunków do nawiązania współpracy na zasadzie partnerstwa, gmina będzie niezwłocznie podejmowała działania prowadzące do nawiązania takiej współpracy. Szczególnie korzystnym momentem do rozwinięcia współpracy będzie etap opracowywania szczegółowych zapisów Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013, co będzie miało miejsce od końca 2005 r. W tym okresie nastąpi także ponowne gromadzenie wniosków i opinii mieszkańców dodatkowo pozwalające ocenić uzyskane efekty oraz lepiej zaplanować zadania na kolejny okres programowania .

4. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Jednostką  odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokalnego za informację i promocję działań realizowanych w ramach planu i samego planu, będzie Urząd Gminy w Dąbrówce. Pracownicy Urzędu i wybranych gminnych jednostek organizacyjnych zostaną przeszkoleni w celu zapewnienia skutecznego kreowania wizerunku gminy wdrażającej plany rozwojowe i skutecznie wykorzystującej środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji poszczególnych zadań w ramach planu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów. Zasady promocji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000 roku w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych”. Zapisy Rozporządzenia będą ściśle przestrzegane także w odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego.

Celem działań związanych z promocją Planu Rozwoju Lokalnego jest dotarcie do jak

najszerszej grupy beneficjantów działań podejmowanych w ramach planu a także instytucji

mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

- beneficjanci projektów - mieszkańcy gminy Dąbrówka, w tym młodzież, do której powinny zostać adresowany odrębny przekaz

- inne osoby posiadające związki z gminą, m.in. właściciele działek rekreacyjnych,

- turyści przebywający na terenie gminy

- przedsiębiorcy

- potencjalni inwestorzy i nabywcy nieruchomości położonych na terenie gminy

- organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni

W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego podejmowane będą w szczególności

takie działania jak:

- strona internetowa Gminy Dąbrówka opracowana w języku polskim i angielskim na której znajdzie się Plan Rozwoju Lokalnego

- prezentacja Planu  w Biuletynie Informacji Publicznej

- ulotki/ biuletyny informacyjne dla beneficjantów (poświęcone wybranym projektom) oraz – cyklicznie – foldery dla potencjalnych inwestorów

- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi w projektach

- przygotowywanie informacji dla mediów lokalnych zapewniających cykliczne publikacje w prasie, a w odniesieniu do najważniejszych projektów – także w radiu i TV

- rozpowszechnianie w prasie samorządowej przykładów najlepszych praktyk związanych z opracowaniem i wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego

# Footnotes

Realna stopa bezrobocia jest na terenie gminy prawie dwukrotnie wyższa, ponieważ wśród osób w wieku produkcyjnym są również uczniowie szkół średnich i studenci, renciści, emeryci (wcześniejsi). Wielu właścicieli małych gospodarstw (1-5 ha) nie ma żadnych dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a jednocześnie nie są traktowani jako bezrobotni.